СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ	5

1.1.	Обобщенная характеристика предметной области	5

1.1.1.	Характеристика АО «НИИАА»	5

1.1.2.	Описание внешней среды функционирования АО «НИИАА»	11

1.1.3.	Характеристика бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»	15

1.1.4.	Аспекты комплексной безопасности АО «НИИАА» в рамках бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»	17

1.2.	Существующая технология выполнения бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»	19

1.3.	Постановка задачи на разработку информационной системы	26

1.4.	Анализ существующих разработок	29

2.	АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	33

2.1.	Новая технология выполнения бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»	33

2.2.	Информационное обеспечение ИС	42

2.2.1.	Логическая модель данных и ее описание	42

2.2.2.	Используемые классификаторы и система кодирования	48

2.2.3.	Нормативно-справочная и входная информация	50

2.2.4.	Результатная информация	60

2.3.	Математическое обеспечение	69

2.4.	Техническое обеспечение	70

3.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	73

3.1.	Позиционирование продукта и оценка готовности к коммерциализации	73

3.2.	Оценка совокупной стоимости владения программного продукта	75

3.3.	Оценка конкурентоспособности программного продукта	80

4.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	88

4.1.	Обоснование выбора средств разработки ИС	88

4.1.1.	Обоснование выбора средств разработки клиентской части ИС	88

4.1.2.	Обоснование выбора СУБД	89

4.2.	Дерево функций и сценарий диалога	91

4.3.	Реализация базы данных ИС	98

4.3.1.	Физическая модель базы данных	98

4.3.2.	Инструкции на выборку данных	101

4.4.	Описание пользовательского интерфейса ИС	105

4.5.	Описание информационной безопасности ИС	118

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	122

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	123

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Анализ конкурентоспособности	128

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Дополнительные виды деятельности	134

- ВВЕДЕНИЕ

Государственные контракты – важная и неотъемлемая часть работы научно-исследовательских институтов. Работа с такими контрактами требует высокого уровня защищенности данных и ответственного подхода работников. Поэтому управление проектами в рамках государственных контрактов является трудоемкой и важной задачей. Исходя из этого, существует необходимость в создании информационной системы управления проектами.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является акционерное общество «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина».

Предметом исследования является бизнес-процесс «Управление проектами в рамках государственных контрактов».

Целью работы является разработка прототипа информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов научно-исследовательского института на примере АО «НИИАА».

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- В исследовательском разделе дать характеристику предметной области и описать существующую технологию выполнения бизнес-процесса управление проектами в рамках государственных контрактов, сформировать функциональные и нефункциональные требования для проектируемой информационной системы и провести анализ существующих разработок.

- В аналитическом разделе описать новую технологию выполнения бизнес-процесса управление проектами в рамках государственных контрактов, описать информационное, математическое и техническое обеспечение информационной системы.

- В экономическом разделе необходимо провести оценку готовности разрабатываемой информационной системы к коммерциализации, рассчитать совокупную стоимость владения информационной системой и оценить конкурентоспособность проектируемой информационной системы.

- В технологическом разделе обосновать выбор средств разработки, описать дерево функций и сценарий диалога проектируемой информационной системы, реализовать базу данных, описать пользовательский интерфейс и описать обеспечение информационной безопасности.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

Обобщенная характеристика предметной области

Характеристика АО «НИИАА»

В рамках данной выпускной квалификационной работы рассматривается научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина (далее АО «НИИАА», логотип показан на Рисунке 1.1), он основан в 1956 году. Для создания автоматизированных систем управления был создан НИИ-101 Министерства радиотехнической промышленности СССР.

Логотип компании представлен на Рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 – Логотип АО «НИИАА»

Перечислим основные вехи в истории АО «НИИАА». С 1962 года институт был определен головным предприятием страны по созданию территориально распределённых автоматизированных информационно-управляющих систем специального назначения. В 1966 году институт получил официальное название «НИИ автоматической аппаратуры» [1.1].

В 1970-1980 годах НИИАА совместно с другими предприятиями отрасли разработал несколько систем военного назначения, эти системы функционировали на основе единой системы протоколов информационного обмена. За это НИИАА в 1980 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени [1.2].

В 1991 году институту было присвоено имя академика Владимира Сергеевича Семенихина, он внес особый вклад в развитие института, а также создания ряда автоматизированных систем государственной важности.

В 1999 году, преодолев тяжелый кризис институт был преобразован во ФГУП «НИИАА».

В 2012 году институт преобразован в ОАО «НИИАА». Также за большой вклад в разработку и создание автоматизированных систем управления и специальной вычислительной техники институт награжден орденом Трудового Красного Знамени и другими наградами.

С 2014 года институт является акционерным обществом АО «НИИАА», за годы своей деятельности институт выполнил сотни научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

С 2021 года АО «НИИАА» является головным предприятием дивизиона АСУ. Организация объединяет 14 предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также осуществляет централизованное корпоративное и стратегическое управление интегрированной структурой. НИИ автоматической аппаратуры занимается координацией, планированием и контролем деятельности дочерних предприятий [1.1].

Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01).

Также, в соответствии с данными ОКВЭД, организация осуществляет 46 дополнительных видов деятельности, все они представлены в Приложении Б.

Реквизиты компании представлены в Таблице 1.1:

Таблица 1.1 – Реквизиты компании

| Характеристика | Данные |
| --- | --- |
| Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ИМ. АКАДЕМИКА В.С. СЕМЕНИХИНА" |
| ИНН | 7728795443 |
| КПП | 772801001 |
| ОГРН | 1127746009500 |
| Учредитель | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» |
| Юридический адрес | 117393, город Москва, Профсоюзная ул., д. 78 |
| Дата регистрации | 12.01.2012 |
| Уставной капитал | 9 354 662 000 рублей |

АО «НИИАА» имеет линейно-функциональную организационную структуру управления, представленную на Рисунке 1.2, желтым цветом выделены должностные лица организации, зеленым цветом выделено название организации, синим цветом выделены отделы, которых не коснется внедрение информационное системы, а красным цветом выделены отделы, работа которые будет оптимизирована с помощью информационной системы.

Такая организационная структура позволяет централизованно управлять отделами, удобно распределять задачи и позволяет отделам контактировать между собой.

Рисунок 1.2 – Организационная структура АО «НИИАА»

Рассмотрим функции представленных отделов:

- Центр финансового управления – занимается планированием и контролем финансов компании, а также контролирует соблюдение финансовых обязательств. В структуру центра входят два отдела:

  - Отдел формирования бюджета – отвечает за разработку, планирование и отслеживание бюджета компании, распределяет ресурсы между проектами и контролирует траты бюджета;

  - Бухгалтерия – отвечает за ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетности, контролирует расчеты с контрагентами, начисляет заработную плату и уплачивает налоги;

  - Отдел кадров – отвечает за набор и наем персонала, оформления трудовые договоры, управляет трудовыми отношениями;

- Центр опытного производства – занимается созданием и тестированием прототипов, оптимизацией технологий для их производства;

- Центр экономического управления – занимается контролем и управлением экономической деятельности компании. В структуру центра входят следующие отделы:

  - Плановый отдел – отвечает за разработку планов производства, расходов инвестиций;

  - Экономический отдел – занимается экономическим анализом деятельности компании, анализирует себестоимость продукции и оценивает экономическую целесообразность проектов;

  - Договорной отдел – занимается заключением, сопровождением и контролем договоров. Следит за соблюдением условий контрактов;

- Научно-технический центр – включает в себя несколько отделов. Этот центр отвечает за разработку ТЗ, тестирование образца, создание план-графиков. В структуру центра входят следующие отделы:

  - Тематический отдел – занимается разработкой ТЗ и план-графиков, отвечает за планирование выполнения работ;

  - Отдел разработки программного обеспечения – занимается проектированием, созданием и тестированием программных продуктов;

  - Отдел разработки технических средств – отвечает за создание и разработку аппаратных решений и устройств;

  - Отдел разработки технической документации – отвечает за разработку программной документации;

- Центр научного управления – занимается координацией научных исследований и разработкой стратегии научной деятельности. В структуру центра входят следующие отделы:

  - Отдел перспективных исследований – занимается изучением и разработкой новых технологий и концепций, которые могут стать основой для будущих проектов и разработок НИИ.

  - Аспирантурный отдел – отвечает за подготовку кадров и поддержку исследовательской работы аспирантов;

  - Базовая кафедра – занимается образовательной и научной деятельностью;

- Служебный отдел – этим отделом руководит главный инженер. Этот отдел занимается обеспечением безопасности и поддержкой внутренних процессов организации;

  - Отдел охраны труда – контролирует соблюдение норм безопасности на рабочем месте;

  - Отдел по учету и отчетности – ведет финансовый и кадровый учет;

  - Отдел обеспечения информационной безопасности – отвечает за защиту данных и предотвращение утечек информации;

  - Архив – хранит и предоставляет доступ к документации;

  - Отдел аудита – проводит внутренние проверки для соблюдения стандартов;

  - Транспортный отдел – обеспечивает логистическую поддержку.

Вышеперечисленная информация позволяет сделать вывод о том, что АО «НИИАА» – давно осуществляет свою деятельность. Линейно-функциональная организационная структура позволяет диверсифицировать занятость отделов, тем самым позволяя минимизировать риски утечки информации между отделами, а также риски, связанные с неэффективным управлением директора.

Необходимо разобраться насколько деятельность АО «НИИАА» востребована на рынке.

Описание внешней среды функционирования АО «НИИАА»

Внешняя среда – множество участников рынка, находящееся за пределами предприятия, но способное оказывать на него влияние.

АО «НИИАА» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. В данный момент эта отрасль очень востребована, по данным ассоциации "Руссофт", совокупный оборот российских софтверных компаний увеличился на 32% по сравнению с 2023 годом, достигнув 2,6 трлн рублей. При этом оборот на внутреннем рынке составил около 2,1 трлн рублей, что на 38% больше показателей предыдущего года.

Прогнозы указывают на дальнейшее развитие отрасли. Ожидается, что к 2027 году рынок российского ПО вырастет вдвое, достигнув 60 млрд рублей, при среднем ежегодном приросте около 14%. При этом около 80% рынка будут контролировать пять крупных разработчиков [1.3].

Сегмент безопасной разработки ПО также демонстрирует положительную динамику. В 2023 году объем этого рынка составил 10–12 млрд рублей, а к 2027 году прогнозируется его увеличение как минимум вдвое, с возможностью достижения 60 млрд рублей по оптимистичным оценкам [1.4].

На Рисунке 1.3 представлена инфографика роста рынка разработки ПО:

Рисунок 1.3 – Инфографика роста рынка разработки компьютерного ПО в России

Таким образом, потребителями программного обеспечения АО «НИИАА» выступает множество компаний, которые осуществляют совершенно разную деятельность.

На Рисунке 1.4 представлена диаграмма внешней среды АО «НИИАА»:

Рисунок 1.4 – Диаграмма внешней среды АО «НИИАА»

Так как организация занимается узконаправленной деятельностью, выполняя государственные контракты различных министерств и ведомств Российской Федерации, конкуренты отсутствуют, а смежные компании в отрасли разрабатывают другое программное обеспечение.

Поставщиками организации являются:

- Kraftway – российский крупнейший производитель компьютерного оборудования широкого спектра;

- Ситилинк – российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники;

- ГК Астра – российский разработчик операционной системы Astra Linux, которая используется в организации;

- «Базальт СПО» - российский разработчик операционных систем «Альт» для госсектора;

- Лаборатория Касперского – международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз.

Организация руководствуется следующими государственными документами:

- Федеральным законом "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ – этот закон определяет меры по обеспечению антикоррупционной политики;

- Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ – он регулирует обработку персональных данных для защиты прав граждан;

- Трудовым кодексом Российской Федерации – он включает нормы по охране труда, которые регулируют обязанности работодателей и права работников для обеспечения безопасных условий труда;

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н "Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места" –приказ устанавливает стандарты для создания безопасных рабочих мест в организациях;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ – закон направлен на регулирование санитарных норм и правил для предотвращения распространения инфекций и болезней.

Взаимодействие с заказчиками осуществляется с помощью:

- Документов, отправленных по почте – включая деловую переписку, техническую документацию, официальные запросы, спецификации, акты выполненных работ, а также другие документы, требуемые в рамках контрактных обязательств. Почтовая отправка используется для передачи документов, требующих оригинальных подписей и печатей;

- Государственных контрактов – включая заключение договоров в рамках тендерных процедур, размещение государственных заказов, а также исполнение обязательств, предусмотренных контрактами.

Сервисными партнерами организации являются:

- АО «СИТРОНИКС КТ» – многопрофильная IT-компания с обширным опытом в разработке цифровых решений и внедрении крупномасштабных проектов для бизнеса и государства.

- АО «НПО РУСБИТЕХ» – российская технологическая компания, производитель высокотехнологичных решений для российских организаций, в том числе Вооружённых сил РФ и других силовых структур.

- АО «НИИ ТП» – IT-компания, объединяющая профессиональных разработчиков и производителей радиоэлектронных и программных продуктов для космической отрасли.

Из вышеперечисленной информации можно сделать вывод о том, что рынок компьютерного программного обеспечения растет, АО «НИИАА» имеет налаженную систему контрагентов и поставщиков, что позволяет предприятию выполнять государственные заказы на разработку ПО.

Характеристика бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»

Предметом исследования является бизнес-процесс «Управление проектами в рамках государственных контрактов».

Проект – это временное предприятия, осуществляемое с целью создания уникального продукта или услуги.

Основные признаки проекта:

- Уникальность получаемого результата;

- Ограниченность во времени.

Управление проектами – это процесс применения знаний, навыков, инструментов к проектной деятельности для достижения целей проекта. Этот процесс включает в себя планирование, организацию, контроль и управление ресурсами с целью выполнения задач в установленные сроки, с соблюдением бюджета. [1.5]

В контексте государственных контрактов добавляются особенности, связанные с соблюдением нормативных требований и отчетностью перед государственными органами.

На Рисунке 1.5 представлен процесс передачи план-графика между отделами, стоит отметить, что формирование план-графика является главным процессом управления проектами в АО «НИИАА», это связано с тем, что все работы, которые будут реализованы в дальнейшей работе над проектом отражены в план-графике:

Рисунок 1.5 – Передача план-графика

План-график представляет собой таблицу из двух столбцов, левый 
столбец – наименование работы, правый столбец – дата проведения конкретной работы. Из рисунка видно, что отдел формирования бюджета первым начинает работу над информацией для план-графика, отдел формирует план оплаты труда, который передается в экономический отдел. Расчет экономических показателей проекта и распределение трудоемкости по отделам экономический отдел производит по плану оплаты труда. Далее план распределения трудоёмкости передаётся в плановый отдел, который формирует план-график. Далее план-график передается техническому директору для утверждения, в случае если план-график утвержден, то он передается тематическому отделу в работу, иначе возвращается для внесения изменений. План-график позволяет АО «НИИАА» выполнять все этапы работ в строго установленные сроки.

Аспекты комплексной безопасности АО «НИИАА» в рамках бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»

Прежде чем начать описание существующей технологии выполнения бизнес-процесса, нужно разобраться в аспектах комплексной безопасности. Данный термин по-разному трактуется в различных источниках, поэтому тут будут приведены несколько определений:

Комплексная система безопасности – система безопасности, одновременно выполняющая несколько функций безопасности, снижающих риски, обусловленные несколькими видами и/или источниками опасностей. [1.6]

В источниках указано, что комплексная безопасность предприятия состоит из множества разделов, то есть из более узких видов безопасности. Определения разделов безопасности:

Экономическая безопасность – совокупность факторов, обеспечивающих стабильность и устойчивость экономики, способность развиваться и достигать высоких финансовых результатов. [1.7]

Финансовая безопасность – это комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. [1.8]

Информационная безопасность – состояние защищенности интересов организации в условиях угроз в информационной сфере. Защищенность достигается обеспечением совокупности свойств информационной 
безопасности – конфиденциальностью, целостностью, доступностью, информационных активов и инфраструктуры организации. Приоритетность свойств информационной безопасности определяется значимостью информационных активов для целей организации. [1.9]

Инженерно-техническая безопасность – это меры, которые применяются для обеспечения безопасности технологических процессов. К основным средствам такой безопасности относятся оградительные и предохранительные устройства: сигнализация, разрывы и габариты безопасности. Среди основных мер обеспечения безопасности выделяют подготовку и повышение квалификации рабочих, оснащение техническими средствами и другое. [1.10]

Физическая безопасность – это защита людей, имущества и физических активов от несанкционированного доступа, кражи, повреждения или уничтожения. [1.11]

Кадровая безопасность – в совокупности является одновременно состоянием защищенности организации от рисков и угроз, связанных с персоналом. Процессом противодействия и предотвращения негативного влияния на экономическую безопасность организации. Деятельностью по созданию условий для стабильного функционирования и развития организации. Совокупностью управленческих мероприятий, связанных с эффективным формирование и использованием кадрового потенциала хозяйствующего субъекта. [1.12]

Рассмотрим кадровую и информационную безопасность в НИИАА.

Кадровая безопасность реализуется при помощи комплекса мер, направленных на предотвращение утечки конфиденциальной информации и снижение рисков. Эти меры включают:

- проверка биографических данных, профессиональной репутации, опыта работы, кадров при трудоустройстве;

- применение систем разграничения доступа к информации на основе должностных обязанностей;

- применение систем разграничения доступа к помещениям, при помощи ключей;

- проверка службой охраны на КПП;

- использование пропусков на КПП;

- при увольнении сотрудники обязаны сдать ключи, пропуски и другие устройства для выполнения рабочих обязанностей.

Информационная безопасность реализуется при помощи комплекса мер,

направленных на защиту информационных систем, данных, а также пользователей от различных угроз, включая утечки и несанкционированный доступ.

Основные методы реализации информационной безопасности включают:

- создание защищенной сети;

- применение программного обеспечения защиты информации на рабочих местах;

- применение межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений;

- применение систем контроля за утечкой информации.

Существующая технология выполнения бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»

Основной целью разработки является создание прототипа информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов (ИСУП). Под ИСУП подразумевается набор инструментов и процессов, предназначенных для эффективного создания и управления проектами различной степени сложности.

ИСУП обеспечит руководству качество принимаемых решений по управлению проектами АО «НИИАА». Использование системы управления проектами в рамках государственных контрактов поможет АО «НИИАА» ускорить и оптимизировать выполнение существующих бизнес-процессов, что поможет повысить эффективность выполнения работ.

На Рисунке 1.6 представлена общая схема бизнес-процесса в нотации BPMN 2.0. На Рисунках 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 представлены более детализированные рисунки диаграммы:

Рисунок 1.6 – Общая модель бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как есть»)

Рисунок 1.7 – Первая часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как есть»)

Рисунок 1.8 – Вторая часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как есть»)

Рисунок 1.9 – Третья часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как есть»)

Рисунок 1.10 – Четвертая часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как есть»)

Рассмотрим Рисунок 1.7. После поступления в АО «НИИАА» контракта договорной отдел проверяет его данные, а также проверяет на соответствие множеству требований и условий, после чего контракту присваивается уникальный номер из реестра. Отдел формирования бюджета получает данные о заработной плате сотрудников, рассчитывает планируемые затраты на оплату труда и утверждает его с отделом кадров.

На Рисунке 1.8 представлена вторая часть бизнес-процесса, рассмотрим его. Экономический отдел рассчитывает показатели контракта, на основе его данных и плана оплаты труда. После этого экономический отдел передает контракт техническому директору, который анализирует риски и финансовые последствия, совещается с коллегами и передает контракт в финансовый отдел для согласования. После этого технический директор принимает решение о заключении контракта. Если контракт будет подписан, то экономический отдел по плану оплаты труда и экономическим показателям составляет план распределения трудоемкости. Плановый отдел рассчитывает сроки выполнения этапов проекта, оценивает ресурсы, затрачиваемые на этап проекта, и утверждает план-график, который передают в тематический отдел. Тематический отдел составляет приказ по открытию работ.

На Рисунке 1.9 представлена третья часть бизнес-процесса, рассмотрим его. Тематический отдел приступает к разработке проекта, периодически сверяясь с план-графиком. Если отставания нет, работы продолжаются, иначе в план-график вносят корректировки и утверждают их. После выполнения каждого этапа проекта формируется отчет об этапе.

На Рисунке 1.10 после успешного проведения предварительных испытаний и составления отчета по ним начинаются государственные испытания и присвоение изделию литер, после чего происходит получение сертификата на изделие, утверждение рабочей документации и отправка отчета о выполненном проекте заказчику. Бизнес процесс «управление проектами в рамках государственных контрактов» завершается после составления акта о завершении работ тематическим отделом.

После анализа модели «Как есть» были выявлены недостатки, а также найдены возможные решения, представленные в Таблице 1.2:

Таблица 1.2 – Недостатки бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»

| Код | Проблема | Возможные решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длительное время расчета планируемых затрат на оплату труда. (Рисунок 1.7) Проблема связана с долгим получением перечня заработных плат сотрудников. Процесс занимает около 7 дней. | Внедрение информационной системы поможет ускорить эти процессы, планируется сократить время расчета планируемых затрат на оплату труда до одного дня. |
| 2 | Длительный процесс распределения трудоемкости по отделам, он занимает примерно 7 дней. (Рисунок 1.8) | Разработанная информационная система позволит ответственным лицам в распределении трудоемкости по отделам. Планируется сократить процесс до двух дней. |
| 3 | Длительный процесс составления план-графика, в среднем этот процесс занимает около 14-ти дней. (Рисунок 1.8) | План-график будет составлен автоматически после внесения дат этапов и процессов проекта, это позволит ускорить процесс до нескольких часов. |
| 4 | Отсутствует отчетность на этапах проекта, только документы. Из-за этого трудно следить за затратами на проект и сроками выполнения этапов. (Рисунок 1.9, 1.10) | Информационная система должна иметь функционал построения диаграммы Ганта, срезов выполнения контрактов, жизненного цикла проекта и табличного отчета «Исполнители» для получения наглядной информации о положении дел. |
| 5 | Более 20% брака в расчетах планируемых затрат на оплату труда и распределения трудоемкости по отделам, связанных с человеческим фактором. (Рисунок 1.7, 1.8) | Внедрение информационной системы позволит уменьшить влияние человеческого фактора на расчеты, т.к. система будет автоматически выполнять большинство расчетов. |

Для устранения недостатков бизнес-процесса необходимо разработать и внедрить систему, которая будет обладать функциями, представленными в столбце «Возможные решения».

Постановка задачи на разработку информационной системы

Цель проектирования и разработки прототипа информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактах научно-исследовательского института на примере АО «НИИАА» – оптимизация и устранение выявленных недостатков процесса. Информационная система управления проектами позволит обеспечить: создание, планирование, ведение проектов, этапов и их процессов.

Исходя из выявленных недостатков, полученных в прошлом подразделе, составим функциональные требования системы:

- база данных системы должна хранить информацию о заработной плате сотрудников (П1, П5);

- информационная система должна иметь функции для расчета планируемых затрат на оплату труда (П1, П5);

- база данных системы должна хранить информацию о загруженности сотрудников (П2, П5);

- информационная система должна иметь функции для расчета максимальной загруженности сотрудников (П2, П5);

- информационная система должна иметь функции для распределения трудоемкости по отделам (П2, П5);

- информационная система должна иметь функции для внесения этапов и процессов проекта, с указанием их дат (П3);

- информационная система должна формировать шаблон план-графика, доступный для экспорта (П3);

- информационная система должна автоматически строить Диаграмму Ганта по внесенным этапам и процессам проекта (П3);

- информационная система должна иметь средства для автоматического формирования отчетов и диаграмм об этапах проекта (П4).

Таблица 1.3 – Описание отчетов и диаграмм

| Вид отчетности | Описание |
| --- | --- |
| Диаграмма Ганта | Используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту |
| Табличный отчет «Исполнители» | Используется для получения информации о затратах на проект и загруженности работников |
| Отчет «Срезы выполнения контрактов» | Используется для получения информации о тратах на материальные ресурсы |
| Отчет «Жизненный цикл проекта» | Отображает вехи проекта |
| Отчет «Фактические затраты на проект» | Отображает затраты на зарплаты сотрудников и материальные ресурсы |

Для реализации функциональных требований будет использоваться следующая входная информация:

- данные о сотрудниках: заработная плата, количество рабочих часов, занятость на проектах, ФИО, должность;

- данные о проекте: этапы, процессы проекта. Необходимые материалы для проекта, необходимые сотрудники и количество часов их занятости;

- данные об этапах: сроки выполнения, необходимые материалы для проекта, необходимые сотрудники и количество часов их занятости.

Результатом вычислений информационной системы будет являться:

- степень выполнения этапов проекта и проекта в целом;

- плановое время выполнения проекта;

- фактическое время выполнения проекта;

- загруженность сотрудника в процентах;

- загруженность сотрудника в часах;

- затраченные ресурсы на проект;

- документ «План-график».

Для постановки задачи также необходимо определить нефункциональные требования.

Нефункциональные требования для разрабатываемой системы:

- ролевая модель доступа;

- скрытие пароля, вводимого пользователем;

- обеспечение защиты персональных данных, в соответствии с 152-ФЗ РФ [1.13];

- система должна использовать русский язык в интерфейсе и документации;

- интерфейс должен быть интуитивно понятным, поддерживать корпоративный стиль АО «НИИАА»;

- регулярное резервное копирование данных;

- наличие в реестре программного обеспечения РФ;

- локально развертываемая система.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать функции, перечисленные выше.

Анализ существующих разработок

В настоящее время существует огромное количество информационных систем управления проектами, которые используются в крупных компаниях. В рамках данной выпускной квалификационной работы будут рассмотрены такие системы как «Microsoft Project», «Redmine», «Яндекс Трекер», Advanta и EvaProject.

«Microsoft Project» – программа управления проектами разработки корпорации Microsoft, поставляемая как самостоятельный продукт, так и в составе расширенных редакций пакета Microsoft Office. Обеспечивает разработку планов, распределение ресурсов по задачам, отслеживание прогресса и анализ объёмов работ, позволяет генерировать расписания критического пути. Расписания могут быть составлены с учётом используемых ресурсов. Цепочка визуализируется в диаграмме Ганта. [1.14]

«Redmine» – открытое серверное веб-приложение для управления проектами и задачами (в том числе для отслеживания ошибок). Redmine написан на Ruby и представляет собой приложение на основе широко известного веб-фреймворка Ruby on Rails. [1.15]

«Яндекс Трекер» – информационная система для управления проектами и контроля выполнения задач. [1.16] В Трекере можно организовать любую работу – разработку приложения, проведение рекламной кампании, прием обращений от пользователей, согласование договоров и так далее. [1.17]

ADVANTA – российская информационная система управления портфелями, программами и проектами, а также задачами, мероприятиями, поручениями и документами. Система помогает вести мониторинг проектов, контролировать и улучшать проектную деятельность. Применяется в промышленности, фармацевтическом производстве, строительстве, IT, ритейле, логистике и других отраслях. [1.18]

EvaProject – российское решение для управления проектами и автоматизации бизнес-процессов. Предлагается как замена сервису Jira, с похожим интерфейсом, но дополнительными возможностями. [1.19]

В Таблице 1.4 представлено сравнение функциональных и нефункциональных возможностей, описанных выше ИС:

Таблица 1.4 – Сравнение функциональных и нефункциональных возможностей ИС управления проектами

| Требования | MS Project | Redmine | Яндекс Трекер | Advanta | Eva Project | Разрабатываемая ИС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранение информации о заработной плате сотрудников | + | + | + | + | - | + |
| Хранение информации о загруженности сотрудников | + | + | + | + | + | + |
| Функционал для расчета максимальной загруженности сотрудников | + | + | + | + | - | + |
| Функционал для расчета планируемых затрат на оплату труда | + | + | + | + | + | + |
| Функции внесения этапов и процессов проекта, с указанием их дат | + | + | + | + | + | + |
| Функционал построения диаграммы Ганта | + | + | + | + | + | + |
| Средства для формирования отчетов и диаграмм об этапах проекта | + | + | + | + | + | + |
| Русский язык системы | + | + | + | + | + | + |
| Интуитивно понятный интерфейс в корпоративных цветах | + | + | + | + | - | + |

Окончание Таблицы 1.4

| Резервное копирование данных | + | - | + | - | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локально развертываемая система | + | + | - | + | + | + |
| Наличие в реестре ПО РФ | - | - | + | + | + | + |
| Стоимость | От 210 000 руб. для 1-го пользователя | Бесплатно | От 360 руб.\мес для 1-го пользователя | От 1750 руб.\мес для 1-го пользователя + сопровождение от 150 000 руб. | От 1500 руб.\ мес для 1-го пользователя |  |

По результатам анализа Таблицы 1.4 видно, что все системы-аналоги, кроме EvaProject, соответствуют всем функциональным требованиям, но Microsoft Project и Redmine отсутствуют в реестре программного обеспечения РФ, а Яндекс.Трекер является облачным решением. Advanta является как локально, так и облачно развертываемой системой, находится в реестре программного обеспечения РФ, но имеет высокую стоимость внедрения и сопровождения. Все это затрудняет или вовсе не позволяет использовать данные системы для работы с государственными контрактами, в связи с чем разработка собственной информационной системы востребована.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Новая технология выполнения бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов»

В исследовательском разделе был рассмотрен бизнес-процесс «управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0, в виде AS-IS. В ходе проведения анализа рассматриваемого бизнес-процесса были выявлены следующие недостатки:

- длительное время расчета планируемых затрат на оплату труда. (Рисунок 1.7) Проблема связана с долгим получением перечня заработных плат сотрудников. Процесс занимает около 7 дней;

- длительный процесс распределения трудоемкости по отделам, он занимает примерно 7 дней. (Рисунок 1.8);

- длительный процесс составления план-графика, в среднем этот процесс занимает около 14-ти дней. (Рисунок 1.8);

- отсутствует отчетность на этапах проекта, только документы. Из-за этого трудно следить за затратами на проект и сроками выполнения этапов. (Рисунок 1.9, 1.10);

- более 20% брака в расчетах, связанных с человеческим фактором. (Рисунок 1.7, 1.8).

После определения недостатков существующей технологии выполнения бизнес-процесса и выявления возможных решений по их устранению, создана модель To Be, в нотации BPMN 2.0, с использованием программного средства “Camunda Modeler”. На Рисунках 2.1 – 2.4 представлена модель выполнения бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в виде «Как будет».

Основным изменением модели «Как будет» от модели «Как было» является использование информационной системы управления проектами при работе с проектами в АО «НИИАА».

На Рисунке 2.1 представлена первая измененная часть процесса, которая демонстрирует существенные улучшения в организации работы отдела формирования бюджета. Раньше для расчета планируемых затрат на оплату труда сотрудников было необходимо вручную запрашивать информацию о заработной плате, что приводило к затягиванию процесса и увеличивало вероятность ошибок. Сотрудникам приходилось тратить значительное время на получение и обработку данных. Этот метод был не только время затратным, но и требовал постоянного контроля за корректностью вводимой информации, что существенно усложняло задачу формирования бюджета.

Благодаря внедрению информационной системы данные о заработной плате сотрудников централизованно хранятся в единой базе. Теперь работники могут быстро и легко рассчитать затраты на оплату труда, заполнив лишь несколько полей, в которых указываются средняя заработная плата по конкретной должности и количество часов, в течение которых эта должность будет задействована. Система автоматически производит все необходимые вычисления, позволяя точно рассчитать затраты на оплату труда без лишних промежуточных этапов. Такой подход не только значительно ускоряет работу, но и позволяет минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, поскольку автоматизированные процессы обладают большей степенью точности.

Рисунок 2.1 – Первая часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как будет»)

Ранее работникам экономического отдела приходилось самостоятельно выяснять загруженность сотрудников, обращаясь за информацией к начальству, что существенно замедляло процесс распределения трудоемкости по отделам. Такой подход требовал значительных временных затрат, поскольку для получения данных о текущей рабочей нагрузке необходимо было организовывать цепочку запросов и ожидать ответов от руководителей различных подразделений. Это, в свою очередь, влияло на оперативность принятия решений, поскольку информация часто поступала с опозданием, а при передаче данных между отделами могли возникать недопонимания и ошибки. Точность планирования страдала из-за человеческого фактора, когда информация интерпретировалась неоднозначно или передавалась не в полном объеме, что приводило к неравномерному распределению задач и дополнительным корректировкам в планировании работы.

На Рисунке 2.2 представлена вторая измененная часть процесса. Теперь данные о загруженности каждого сотрудника централизованно хранятся в единой базе, что позволяет получить необходимую информацию мгновенно и без обращения к руководству. Благодаря автоматизации процесса, распределение трудоемкости стало происходить значительно быстрее и эффективнее. Сотрудники экономического отдела могут в реальном времени видеть актуальную картину загрузки каждого работника, что позволяет оптимально распределять задачи и избегать перегрузок или, наоборот, недозагрузки отдельных сотрудников. Такой подход способствует снижению вероятности ошибок, поскольку автоматическая обработка информации исключает возможность неверной интерпретации данных, характерной для ручного ввода.

Ранее сотрудники планового отдела создавали план-график с использованием Excel, что нередко вызывало неудобства при работе. Каждый раз, когда требовались изменения или корректировки, приходилось вручную вносить правки в таблицу, что замедляло процесс планирования и увеличивало вероятность ошибок. Такой метод планирования зачастую оказывался неэффективным, поскольку обновление информации занимало значительное время, а внесённые правки могли привести к путанице в данных. Постоянные доработки и необходимость контроля за точностью внесённых изменений добавляли лишнюю нагрузку на сотрудников отдела, отвлекая их от выполнения стратегически важных задач.

На Рисунке 2.2 представлен измененный бизнес-процесс, демонстрирующий переход от ручного планирования в Excel к автоматизированной системе управления проектами. Новый подход основывается на использовании диаграммы Ганта, которая создается автоматически в информационной системе на основе введенной сотрудником информации. Этот метод позволяет визуально отобразить последовательность и взаимосвязь всех этапов работы, что значительно упрощает контроль над реализацией проекта. Заполнение необходимых полей в системе дает возможность мгновенно получить актуальный план-график, где каждая задача представлена наглядным образом с указанием сроков начала и завершения, а также зависимостей между различными этапами.

Рисунок 2.2 – Вторая часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как будет»)

Отсутствие отчетности о затратах и сроках выполнения этапов проекта на дальней дистанции может привести к ряду серьезных проблем. В условиях, когда проект движется вперед и постоянно возникают новые задачи, недостаток своевременной и точной информации об исполнении работ может стать причиной перерасхода бюджета, задержек в выполнении ключевых этапов и ухудшения контроля над ходом реализации проекта. Неимение прозрачных данных о затратах и сроках может также создать предпосылки для недопонимания между участниками проекта, снизив эффективность коммуникации и усложнив принятие оперативных управленческих решений.

Для того чтобы минимизировать подобные риски, информационная система управления проектами внедряет возможность автоматического создания отчетов, которые охватывают как затраты на определенные позиции, так и суммарные расходы на весь проект. Автоматизация данного процесса позволяет формировать отчеты в режиме реального времени, что существенно повышает качество контроля за выполнением работ. Благодаря этому ответственным лицам доступна актуальная информация о распределении бюджета, а также о загруженности каждого сотрудника, что помогает своевременно выявлять отклонения от запланированных показателей и принимать корректирующие меры. На Рисунке 2.3, 2.4 – представлен измененный бизнес-процесс:

Рисунок 2.3 – Третья часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как будет»)

Рисунок 2.4 – Четвертая часть модели бизнес-процесса «Управление проектами в рамках государственных контрактов» в нотации BPMN 2.0 («как будет»)

После внедрения информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов ожидаются следующие эффекты от эксплуатации:

- существенное сокращение времени расчета планируемых затрат на оплату труда благодаря автоматизированному получению перечня заработных плат сотрудников. Процесс теперь занимает один день вместо прежних 7-ми дней;

- ускорение процесса распределения трудоемкости по отделам – теперь этот этап выполняется за два дня, что повышает общую оперативность работы;

- сокращение времени составления план-графика: вместо 14-ти дней процесс занимает один день благодаря автоматизации;

- введение отчетности на всех этапах проекта, что позволяет оперативно отслеживать затраты и контролировать сроки выполнения работ;

- существенное снижение количества ошибок в расчетах за счет исключения человеческого фактора, что повышает точность планирования.

Информационное обеспечение ИС

Логическая модель данных и ее описание

База данных (далее – БД) представляет собой совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных. [2.1] Она является важнейшей частью информационных систем, позволяющей упорядочить и эффективно обрабатывать большие объёмы данных, необходимых для их функционирования.

При создании БД важным этапом выступает логическое проектирование. Логическое проектирование подразумевает формирование схемы БД на основе выбранной модели данных — чаще всего реляционной. В этом случае схема включает набор отношений, где каждому отношению присваиваются первичные ключи, а связи между ними реализуются через внешние ключи. При этом акцент делается на особенностях самой модели данных, а специфика конкретной СУБД может не учитываться.

На Рисунке 2.5 отображена логическая модель базы данных в нотации Crow's foot, построенная в программном средстве Draw.io. [2.6]

Рисунок 2.5 – Логическая модель базы данных в нотации Crow’s foot

Представленные на Рисунке 2.5 сущности и их атрибуты, описаны в Таблице 2.1, логическом словаре данных. В таблице использованы сокращения: ПК – первичный ключ, ФК – внешний ключ.

Таблица 2.1 – Логический словарь данных

| Название сущности | Описание сущности | Название атрибута | Описание атрибута | Логический тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурс | Сущность-справочник, хранящая данные о материальных ресурсах. | ID_ресурса | ПК словаря ресурсов. | Число |
|  |  | Название_ресурса | Наименование ресурса. | Строка |
|  |  | Стоимость | Цена за единицу ресурса в руб. | Число с плавающей точкой |
|  |  | ID_меры | ФК, ссылка на единицу измерения ресурса. | Число |
| Единицы_изм | Сущность, хранящая возможные единицы ресурсов. | ID_меры | ПК – уникальный идентификатор единицы измерения. | Число |
|  |  | Название_меры | Название единицы измерения. | Строка |
| Проект | Информация о проекте. | ID_проекта | ПК сущности, означающий номер проекта в БД. | Число |
|  |  | Название_проекта | Наименование проекта. | Строка |
|  |  | Дата_начала_проекта | Дата старта проекта. | Дата |
|  |  | Дата_окончания_проекта | Плановая дата завершения проекта. | Дата |
|  |  | ID_Статус | ФК, соединяющий с сущностью Статус. | Число |
| Статус | Справочник статусов | ID_статус | ПК сущности, обозначающий номер статуса в БД | Число |
|  |  | Название_статуса | Наименование статуса | Строка |
| Продолжение Таблицы 2.1 |  |  |  |  |
| Сотрудник | Сущность-справочник, хранящая данные о сотрудниках. | ID_сотрудника | ПК сущности, означающий номер сотрудника в БД. | Число |
|  |  | ФИО | Фамилия, имя, отчество сотрудника | Строка |
|  |  | ID_Должность | ФК, соединяющий с сущностью Должность. | Число |
|  |  | Заработная_плата | Размер оклада в месяц. | Число с плавающей точкой |
|  |  | ID_Отдела | ФК – ссылка на отдел. | Число |
| Должность | Справочник, хранящий наименования должностей | ID_должность | ПК сущности, обозначающий номер должности в БД | Число |
|  |  | Название_должности | Наименование должности в БД | Строка |
| Отдел | Хранит информацию об отделах. | ID_отдела | ПК – уникальный идентификатор отдела. | Число |
|  |  | Название_отдела | Наименование отдела | Строка |
| Ресурсы_трат | Данные об используемых материальных ресурсах. | ID_ресурса_трат | ПК сущности, обозначающий номер потраченного ресурса в БД. | Число |
|  |  | Количество | Использованное количество единиц меры ресурса. | Число |
|  |  | ID_Этапа | ФК, соединяющий с сущностью Этап_проекта | Число |
|  |  | ID_Ресурса | ФК, соединяющий с сущностью Ресурс | Число |
| Продолжение Таблицы 2.1 |  |  |  |  |
| Этап_проекта | Данные об этапе проекта. | ID_этапа | ПК сущности, обозначающий номер этапа в БД. | Число |
|  |  | ID_Проекта | ФК, соединяющий с сущностью Проект. | Число |
|  |  | Название_этапа | Наименование этапа проекта. | Строка |
|  |  | Дата_начала_этапа | Дата начала этапа проекта. | Дата |
|  |  | Дата_окончания_этапа | Плановая дата окончания этапа проекта. | Дата |
|  |  | Факт_дата_окончания_этапа | Фактическая дата окончания этапа проекта. | Дата |
|  |  | ID_Статус | ФК, соединяющий с сущностью Статус. | Число |
| Процесс | Данные о процессе | ID_процесса | ПК сущности, обозначающий номер процесса в БД. | Число |
|  |  | ID_Этапа | ФК, соединяющий с сущностью Этап. | Число |
|  |  | Название_процесса | Наименование процесса в БД. | Строка |
|  |  | Дата_начала_процесса | Дата начала процесса. | Дата |
|  |  | Дата_окончания_процесса | Дата окончания процесса. | Дата |
| Окончание Таблицы 2.1 |  |  |  |  |
| Занятость | Данные о занятости сотрудника в этапе проекта. | ID_занятости | ПК сущности, обозначающий номер занятости сотрудника в БД. | Число |
|  |  | ID_Этапа | ФК, соединяющий с сущностью Этап_проекта. | Число |
|  |  | Количество_часов | Данные о количестве часов, в которые сотрудник был занят работой на этапе проекта. | Число с плавающей точкой |
|  |  | ID_Сотрудника | ФК, соединяющий с сущностью Сотрудник. | Число |
| Отчет | Данные для формирования отчета. | ID_отчета | ПК сущности, обозначающий номер созданного отчета в БД. | Число |
|  |  | ID_Этапа | ФК, соединяющий с сущностью Этап_проекта. | Число |
|  |  | ID_Тип_отчета | ФК – ссылка на тип отчета. | Число |
|  |  | Дата_создания | Дата создания отчета. | Дата |
|  |  | Путь_отчета | Путь до созданного отчета, хранящегося на сервере. | Строка |
| Тип_отчета | Хранит типы отчетов. | ID_тип_отчета | ПК – уникальный идентификатор типа отчета. | Число |
|  |  | Название_тип_отчета | Название типа отчета. | Строка |

Все атрибуты в логической модели данных являются обязательными, и их значения, кроме «Факт_дата_окончания_этапа», не могут быть неопределенными. Кроме того, все связи между сущностями также обязательны. В системе отсутствуют избыточные функции, сотрудники вносят только требуемую информацию, а система формирует результат. Именно поэтому каждая сущность должна содержать все необходимые данные, а связи между ними являются жестко определёнными. «Факт_дата_окончания_этапа» может быть неопределенной, так как этот атрибут заполняется по факту выполнения этапа. Рассмотрим сущности подробнее:

«Ресурс» выполняет функцию справочника для сущности «Ресурс_трат». Это означает, что данные в сущности «Ресурс» заранее определены, например, стоимость золота фиксируется заранее. Такой подход позволяет «Ресурс_трат» использовать подготовленную информацию и дополнять её деталями, относящимися к конкретному проекту. Аналогичная схема применяется для сущностей «Занятость» и «Сотрудник», где «Сотрудник» также выступает в роли справочника для «Занятость», «Отдел» и «Должность» вынесены в отдельные сущности для нормализации данных. Все сотрудники института работают по договорной форме оплаты, в связи с чем в логической модели данных рассмотрена оплата трудовых ресурсов только по договорной форме оплаты.

Проект включает в себя все остальные сущности, но связь между ними осуществляется через «Проект-Этап_проекта», который играет роль центрального элемента, связывающего всю модель.

Отчёт агрегирует все необходимые данные и хранит на сервере информацию о созданных пользователем отчётах.

Используемые классификаторы и система кодирования

Классификация – это общенаучный метод систематизации знания, направленный на организацию некоторой совокупности изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых групп (классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определённых сущностных свойствах. [2.2]

С целью облегчения процесса поиска информации будет создана система классификации. Для проектируемой информационной системы будет добавлена классификация этапов проекта и самих проектов. Создаваемые классификаторы представлены в Таблице 2.2:

Таблица 2.2 – Классификаторы и системы кодирования информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов

| Кодируемое множество | Длина кода | Мощность кода | Система кодирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Код проекта в системе | 6 знаков | 1 000 000 проектов | Числовая |
| Код этапа проекта в системе | 9 знаков (6+3) | 1 000 000 проектов + 100 этапов | Иерархическая, составной код |

Код проекта в системе определяет номер проекта в системе. Формат: НННННН, где Н – порядковый номер проекта. Код этапа проекта в системе определяет номер этапа конкретного проекта в системе. Формат: НННННН-ЭЭЭ, где Н – порядковый номер проекта, к которому относится этап, Э – порядковый номер этапа проекта.

Пример: 000128 – явно идентифицируется как 128-ой проект, 000267-002 – явно идентифицируется как 2-ой этап 267-го проекта.

В Таблице 2.3 представлены статусы этапов и проектов, обозначающие текущее состояние задачи.

Таблица 2.3 – Классификация статусов этапов и проектов

| № | Название классификатора | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не начат | Задача не начата |
| 2 | В процессе | Задача взята в работу |
| 3 | Завершён | Задача завершена |
| 4 | Приостановлен | Задача приостановлена на неопределённый срок |

В Таблице 2.4 представлен справочник отделов, в которых работают сотрудники АО «НИИАА».

Таблица 2.4 – Классификация отделов АО «НИИАА»

| № | Название классификатора | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдел формирования бюджета | Планирует и контролирует бюджет |
| 2 | Бухгалтерия | Ведёт учёт и финансовую отчётность |
| 3 | Отдел кадров | Нанимает сотрудников и оформляет договоры |
| 4 | Плановый отдел | Разрабатывает производственные и инвестиционные планы |
| 5 | Экономический отдел | Проводит экономический анализ |
| 6 | Договорной отдел | Заключает и контролирует выполнение договоров |
| 7 | Отдел разработки ПО | Разрабатывает и тестирует ПО |
| 8 | Отдел разработки технических средств | Создаёт аппаратные решения |
| 9 | Отдел разработки технической документации | Разрабатывает программную документацию |
| 10 | Тематический отдел | Готовит ТЗ и планирует выполнение работ |
| 11 | Отдел перспективных исследований | Изучает и разрабатывает новые технологии |
| 12 | Аспирантурный центр | Поддерживает научную работу аспирантов |
| 13 | Базовая кафедра | Ведёт образовательную и научную деятельность |
| 14 | Отдел охраны труда | Контролирует соблюдение норм безопасности |
| 15 | Отдел по учету и отчетности | Ведёт финансовый и кадровый учёт |
| 16 | Отдел обеспечения информационной безопасности | Защищает данные и предотвращает утечки |
| 17 | Архив | Хранит и предоставляет документы |
| 18 | Отдел аудита | Проводит внутренние проверки |

Использование рассмотренных классификатор облегчает и ускоряет работу с системой. Далее будет рассмотрена нормативно справочная и входная информация.

Нормативно-справочная и входная информация

Нормативно-справочная информация – это данные, содержащиеся в справочниках, номенклатурах, стандартах, регламентах компании, госорганизации. [2.3]

Входная информация – это информация, поступающая в фирму или ее подразделения. [2.4]

При отсутствии входной или нормативно-справочной информации работа информационной системы будет невозможна.

Перед использованием информационной системы необходимо добавить в базу данных нормативно-справочную информацию, представленную в Таблице 2.5:

Таблица 2.5 – Нормативно-справочная информация

| Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Справочник «Ресурс» |  |  |
| Название_ресурса | Строковый | Наименование ресурса. |
| Стоимость | Число с плавающей точкой | Цена за единицу ресурса в руб. |
| Мера | Строковый | Единица измерения ресурса. |
| Справочник «Сотрудник» |  |  |
| ФИО | Строка | Фамилия, имя, отчество сотрудника |
| Должность | Строка | Роль в проекте. |
| Заработная_плата | Число с плавающей точкой | Размер оклада в месяц. |
| Отдел | Строка | Название отдела, в котором числится сотрудник |
| Форма «Авторизация» |  |  |
| Номер телефона администратора | Строка | Внутренний номер телефона ответственного сотрудника |

Для работы с информационной системой управления проектами в рамках государственных контрактов необходима следующая входная информация (Таблица 2.6):

Таблица 2.6 – Входная информация

| Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Форма «Авторизация» |  |  |
| Логин | Строка | Уникальный идентификатор сотрудника |
| Пароль | Строка | Набор символов для авторизации в системе |
| Форма «Диаграмма Ганта» |  |  |
| Вид задачи | Строка | Вид добавляемой задачи |
| Название задачи | Строка | Наименование задачи |
| Начало | Дата | Дата начала задачи |
| Окончание | Дата | Фактическая дата окончания задачи |
| Планируемое окончание | Дата | Планируемая дата окончания задачи |
| Название ресурса | Строка | Ресурс, используемый в задаче |
| Количество | Число | Количество затраченного ресурса |
| Сотрудник | Строка | Сотрудник, назначенный на задачу |
| Количество часов | Число | Число часов, которое сотрудник работает над задачей |
| Окончание Таблицы 2.6 |  |  |
| Форма «Сотрудник» |  |  |
| Месяц | Дата | Поле, используемое для отображения загруженности сотрудника в определенном месяце |
| Проект | Строка | Поле, используемое для отображения загруженности сотрудника в определенном проекте |
| ФИО | Строка | ФИО сотрудника в информационной системе |
| Должность | Строка | Должность сотрудника |
| Ставка | Число с плавающей точкой | Стоимость выполнения сотрудником задачи в рублях за 1 час |
| Отдел | Строка | Отдел АО «НИИАА», в котором работает сотрудник |
| Форма «Ресурс» |  |  |
| Проект | Строка | Поле, используемое для отображения использованных ресурсов в определенном проекте |
| Название ресурса | Строка | Наименование ресурса в информационной системе |
| Мера | Строка | Единица измерения ресурса |
| Цена за единицу | Число с плав. точкой | Цена за единицу используемого ресурса |
| Количество единиц | Число | Количество единиц используемого ресурса |
| Форма «Отчеты» |  |  |
| Проект | Строка | Название проекта, по которому будет сформирован отчет |
| Дата начала | Дата | Дата начала проекта, по которой будет сформирован отчет |
| Дата окончания | Дата | Дата окончания проекта, по которой будет сформирован отчет |

Ниже представлены эскизы экранных форм, выполненные в онлайн-сервисе Figma. [2.5]

На Рисунке 2.6 представлен эскиз экранной формы авторизации:

Рисунок 2.6 – Эскиз экранной формы «Авторизация»

В форме авторизации пользователь вводит свои логин и пароль, после чего нажимает на кнопку «Войти» и попадает на главную страницу информационной системы – «Диаграмма Ганта». В случае, если пользователь забыл пароль, он может нажать на кнопку «Забыли пароль?» и на экране появится внутренний номер телефона сотрудника, ответственного за поддержку информационной системы.

На Рисунке 2.7 представлена экранная форма «Диаграмма Ганта».

На Рисунке 2.7, действие «1» в левом нижнем углу экрана представлена кнопка «Выбор проекта», при нажатии на которую откроется выпадающее окно выбора и создания проекта.

В поле «Выбор проекта» можно ввести необходимый проект, и диаграмма Ганта будет отображена по данным введенного проекта. При нажатии кнопки «Создать» всплывающее окно изменится (Рисунок 2.7, действие «2»).

Пользователь может ввести название проекта и нажать кнопку «Создать», откроется пустая диаграмма Ганта.

Пользователь в таблице слева может добавлять задачи, ввод информации осуществляется с помощью всплывающего окна (Рисунок 2.8).

Рисунок 2.7 – Эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта»

Рисунок 2.8 – Эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта» при добавлении задачи

В всплывающем окне необходимо указать данные о задаче, а также выбрать сотрудников и ресурсы из справочника. На Рисунках 2.9, 2.10 соответственно представлено назначение сотрудника и ресурса на задачу:

Рисунок 2.9 – Эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта» при добавлении сотрудника

Рисунок 2.10 – Эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта» при добавлении ресурса

Рассмотрим Рисунок 2.9, при нажатии кнопки «Добавить сотрудника» всплывающее окно изменяется. Появляется форма добавления сотрудника на задачу. Пользователю необходимо ввести сотрудника и остальные поля будут заполнены автоматически по данным из справочника.

На Рисунке 2.10 представлен эскиз экранной формы добавления ресурсов, ответственный вводит название ресурса и его количество единиц, система автоматически рассчитывает стоимость.

На Рисунке 2.11 представлен эскиз экранной формы «Сотрудники»:

Рисунок 2.11 – Эскиз экранной формы «Сотрудники»

На экранной форме «Сотрудники» представлена информация о всех сотрудниках, занятость представлена в соответствии с настройками формы (Рисунок 2.11, действие «1»). Пользователь может изменить информацию о каждом сотруднике в правой части экрана. Также там представлена информация о задачах, на которые назначен сотрудник. В правом верхнем углу экрана представлены настройки, в которых можно изменить проект, по которому отображается загруженность и задачи сотрудников, а также месяц (Рисунок 2.11, действие «1»). Кнопка «Добавить сотрудника» позволяет добавить нового сотрудника в информационную систему (Рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 – Всплывающее окно добавления сотрудника эскиза экранной формы «Сотрудники»

Рассмотрим Рисунок 2.12. При добавлении сотрудника пользователю необходимо внести данные о сотруднике, а именно его ФИО, должность, ставку и отдел, в котором он работает. При нажатии кнопки «Сохранить» сотрудник будет добавлен в таблицу.

На Рисунке 2.13 представлен эскиз экранной формы «Ресурсы»:

Рисунок 2.13 – Эскиз экранной формы «Ресурсы»

Рисунок 2.14 – Эскиз экранной формы «Ресурсы» при нажатии кнопки «Добавить ресурс»

При нажатии кнопки «Добавить ресурс» открывается экранная форма добавления ресурса (Рисунок 2.14), в которой необходимо указать название ресурса, меру единицы ресурса, и цену за единицу ресурса. При нажатии кнопки настроек в правом верхнем углу экрана, появляется всплывающее окно (Рисунок 2.13, действие «1»), позволяющее выбрать проект, по которому представлено количество используемых единиц ресурса.

В данном подразделе были представлены экранные формы для входной информации, в следующем подразделе будут рассмотрены экранные формы результирующей информации.

Результатная информация

Результатной информацией информационной системы является:

- Страница «Диаграмма Ганта»:

  - диаграмма Ганта;

  - плановое время выполнения проекта;

  - фактическое время выполнения проекта;

  - загруженность сотрудника.

- Страница «Сотрудники»:

  - загруженность сотрудника в процентах;

  - загруженность сотрудника в часах.

- Страница «Ресурсы»:

  - затраченные ресурсы на проект.

- Страница «Отчеты»:

  - степень выполнения этапов проекта и проекта в целом;

  - затраты на проект.

Рассмотрим эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта», представленный на Рисунке 2.15:

Рисунок 2.15 – Эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта»

Экранная форма «Диаграмма Ганта» позволит пользователю формировать план-графики, планировать проект, отслеживать фактическое и плановое выполнение проекта, они указаны в соответствующих столбцах таблицы. При нажатии на кнопку «Экспорт» на печать выводится документ «План-график» (Рисунок 2.21). Нажав на любую задачу пользователь сможет добавить сотрудника (Рисунок 2.16) или ресурс (Рисунок 2.17), в этих формах пользователь сможет увидеть стоимость ресурсов или заработную плату привлеченного сотрудника и его загруженность.

Рисунок 2.16 – Эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта» при добавлении сотрудника

Рисунок 2.17 – Эскиз экранной формы «Диаграмма Ганта» при добавлении ресурса

Рассмотрим Рисунок 2.16. Поле итого отображает итоговую стоимость оплаты труда за выполнением сотрудником конкретной задачи, исходя из ее длительности и ставки сотрудника. Справа от формы добавления сотрудника представлена его загруженность, на которой ответственный может изучить загруженность сотрудника по месяцам.

На Рисунке 2.17 поле итого указана стоимость ресурса, рассчитанная из количества ресурса и стоимости одной единицы ресурса из справочника.

На Рисунке 2.18 представлен эскиз экранной формы «Сотрудники».

В соответствующих столбцах таблицы можно увидеть загруженность сотрудника в процентах, рассчитываемую из загруженности сотрудника в часах и плановой нагрузки в часах, а также загруженность в часах.

На Рисунке 2.19 представлен эскиз экранной формы «Ресурсы», в соответствующих столбцах таблицы представлена информация о количестве единиц используемого в проекте ресурса, в зависимости от выбранного проекта в настройках.

На Рисунке 2.20 представлен эскиз экранной формы «Отчеты».

Рисунок 2.18 – Эскиз экранной формы «Сотрудники»

Рисунок 2.19 – Эскиз экранной формы «Ресурсы»

Рисунок 2.20 – Эскиз экранной формы «Отчеты»

Рассмотрим Рисунок 2.20. Отчет «Жизненный цикл проекта» отображает информацию о степени выполнения этапов проекта и проекта в целом. Градацией серого представлена информация об этапе проекта, внизу представлена информация о времени окончания этапа проекта, черной линией выделен этап, на котором проект находится в данный момент.

Отчет «Срезы выполнения контрактов» отображает информацию об используемых ресурсах.

Отчет «Исполнители» отображает информацию о сотрудниках, выполняющих проект в определённый период, затраты на оплату их труда, часы занятости, ФИО и проект на который они назначены.

Затраты на проект формируются из затрат на оплату труда сотрудников и затрат на использованные ресурсы.

Эскиз печатной формы документа «План-график» представлен на Рисунке 2.21:

Рисунок 2.21 – Эскиз печатной формы «План-график»

В данном разделе были рассмотрены эскизы экранных форм результативной информации информационной системы. Далее будет рассмотрено математическое обеспечение информационной системы.

Математическое обеспечение

(2.1)

В отчете «Исполнители» пользователь может рассчитать затраты на оплату труда сотрудников за определённый период и проект. Сумма затрат на оплату труда сотрудников рассчитывается в рублях за период по Формуле 2.1.

Ctr = j=1NSj ×Hj

где:

Ctr — затраты на оплату труда, руб.;

N — количество работников, чел.;

Sj — почасовая ставка заработной платы j-го работника, руб./час;

Hj — количество рабочих часов j-го работника на проекте, час.

(2.2)

В отчете «Срезы выполнения контрактов» пользователь может рассчитать затраты на использованные ресурсы за определенный период и проект. Сумма затрат на использованные ресурсы рассчитывается в рублях за период по Формуле 2.2.

Cres= i=1mCi

где:

Cres — затраты на использованные ресурсы, руб.;

Ci — затраты на i-й ресурс, руб.;

m — количество различных используемых ресурсов.

(2.3)

В отчете «Затраты на проект» пользователь может узнать общие затраты на проект за определённый период и проект. Сумма затрат на проект рассчитывается в рублях за период по Формуле 2.3.

Cfact= Ctr+ Cres

где:

Cfact — фактические затраты на проект, руб.;

Ctr — затраты на оплату труда, руб.;

Cres — затраты на использованные ресурсы, руб.

(2.4)

На странице «Сотрудники» пользователь видит информацию о загруженности сотрудника в процентах. Эта информация рассчитывается за выбранный месяц по Формуле 2.4.

Zj= Hj160 ×100%

где:

Zj — занятость j-го сотрудника в процентах;

Hj — количество часов, которые j-й сотрудник фактически отработал в месяц, час.

В данном подразделе были рассмотрены формулы, которые используются в системе. В следующем разделе будет рассмотрено техническое обеспечение ИС.

Техническое обеспечение

Техническое обеспечение ИС – комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, а также документация на эти средства и технологические процессы. [2.6]

Конфигурация сети АО «НИИАА», построенная в программном средстве draw.io, представлена на Рисунке 2.22 [2.7]:

Рисунок 2.22 – Конфигурация сети АО «НИИАА»

На Рисунке 2.22 представлены отделы, которые будут обмениваться информацией с информационной системой. Конфигурация сети построена с помощью четырех подсетей, которые объединены маршрутизатором. Сервер позволяет обрабатывать данные, передавать их и взаимодействовать с базой данных, развернутой на нем. Информационная система управления проектами будет развернута на сервере. ПК выступают клиентами информационной системы.

Для работы информационной системы управления проектами необходимо два типа устройств:

- персональный компьютер;

- сервер.

В Таблице 2.7 представлены характеристики для технического обеспечения информационной системы.

Таблица 2.7 – Характеристики технического обеспечения ИС

| Тип устройства | Аппаратное обеспечение | Требования |
| --- | --- | --- |
| Персональный компьютер | Процессор | 4 ядра, тактовая частота 2,5 ГГц и выше |
|  | Постоянная память | 512 Гб |
|  | Оперативная память | 8 Гб |
|  | Монитор | Разрешение 1920х1080 и выше |
|  | Операционная система | Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» |
|  | Блок питания | 400 Вт и выше |
|  | Периферия | Мышь, клавиатура |
| Сервер | Процессор | 12 ядер, тактовая частота 2,6 ГГц и выше |
|  | Постоянная память | 4 Тб и выше |
|  | Оперативная память | 64 Гб и выше |

Указанные системные требования соответствуют современным требованиям, однако в будущем они могут быть скорректированы с целью повышения производительности оборудования, добавления новых функций и масштабирования информационной системы.

Далее будет рассмотрен экономический раздел выпускной квалификационной работы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Позиционирование продукта и оценка готовности к коммерциализации

Для обоснования целесообразности разработки информационной системы управления проектами необходимо провести анализ по множеству направлений. Первой будет рассмотрена область применения и общая информация об информационной системе.

На Рисунке 3.1 представлена область применения информационной системы и общая информация о ней.

Таблица 3.1 – Область применения, информация об информационной системе

| Параметры спецификации | Описание |
| --- | --- |
| Наименование ПО | ГрафПлан |
| Область применения | Внутреннее использование в АО "НИИАА" |
| Класс программного продукта | Информационная система управления проектами |
| Качественные параметры получаемых результатов в процессе использования программного продукта (новые возможности и улучшение качественных характеристик) | Централизованное хранение данных; повышение эффективности выполнения процессов, уменьшение ошибок в расчетах |
| Требуемый объем программных средств | 2000 |
| Сложность разработки, степень использования стандартных модулей, типовых программ | Средняя |
| Трудоемкость разработки ПП, | 120 |
| Предполагаемое время разработки | 4 месяца |
| Предполагаемая цена | 2000000 руб. |

Далее необходимо оценить готовность разрабатываемой информационной системы к коммерциализации. Это необходимо для понимания конкурентоспособности информационной системы.

В Таблице 3.2 представлена оценка готовности информационной системы к коммерциализации.

Таблица 3.2 – Оценка готовности к коммерциализации

| Наименование критерия | Оценка |
| --- | --- |
| Соответствие ожиданиям целевой группы | 3 |
| Качество интерфейса | 4 |
| Работоспособность и стабильность | 4 |
| Полнота документации | 3 |
| Комплексная безопасность | 4 |
| Ожидаемый эффект от внедрения | 4 |
| Известность бренда производителя | 1 |
| Качество сервиса и обслуживания | 5 |
| Коэффициент степени готовности к коммерциализации | 0,7 |

Ниже представлена расшифровка оценок с пояснениями, используемая для понимания проставленных оценок:

- соответствие ожиданиям целевой группы: оценка «3» означает, что набор функций, который был определен ранее, практически реализован, а затраты на покупку и эксплуатацию информационной системы не превышены;

- качество интерфейса; оценка «4» означает, что время обучения работе с информационной системой является достаточно низким, внешний вид и понятность интерфейса в базовой мере соответствуют ожиданиям целевой группы;

- работоспособность и стабильность: оценка «4» означает, что пользовательское тестирование не выявило критических ошибок при работе с информационной системой;

- полнота документации: оценка «3» означает, что документация для информационной системы разрабатывается, но еще не закончена;

- комплексная безопасность: оценка «4» означает, что внешние факторы не влияют на работу системы, но на данный момент остаются некоторые уязвимости;

- ожидаемый эффект от внедрения: оценка «4» означает, что затраты на разработку и использование информационной системы находятся в рамках ожидания потребителя, но результат использования приносит эффект не в полной мере;

- известность бренда производителя: оценка «1» означает, что на данный момент бренд производителя информационной системы никому не известен;

- качество сервиса и обслуживание: оценка «5» означает, что скорость реагирования на запросы пользователя является высокой, а комплекс услуг по сопровождению информационной системы полностью удовлетворяет потребности потребителя.

Суммарная оценка готовности к коммерциализации равна 0,7, что означает 70%. Данный показатель можно оценить как «высокий», что означает полную готовность продукта к выходу на рынок, информационная система обладает конкурентам преимуществом, но эффективная коммерциализация продукта невозможна без четкого определения его места на рынке.

Оценка совокупной стоимости владения программного продукта

Совокупная стоимость владения (ТСO - Total Cost of Ownership) информационной системой – это сумма прямых и косвенных затрат, которые несет владелец системы за период жизненного цикла последней. [3.1] Для оценки совокупной стоимости владения применяется методика Gartner Group. Расчет по методике Gartner Group подразумевает учёт двух категорий затрат на IT-инфраструктуру, а именно: капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX). [3.2]

Для того, чтобы рассчитать совокупную стоимость владения информационной системой необходимо определить затраты на разработку информационной системы. Для этих целей применяется модель COCOMO II. COCOMO II – это модель оценки стоимости, трудоёмкости и графика при планировании новой деятельности по разработке программного обеспечения. [3.3]

В Таблице 3.3 приведена оценка трудозатрат по разработке программного (далее – ПО) обеспечения согласно модели COCOMO II.

Таблица 3.3 – Оценка трудозатрат по разработке ПО

| Оценка фактора масштаба (j) | Описание | Оценка |
| --- | --- | --- |
| PREC | Прецедентность, наличие опыта аналогичных разработок | 3,72 |
| FLEX | Гибкость процесса разработки | 4,05 |
| RESL | Архитектура и разрешение рисков | 4,24 |
| TEAM | Сработанность команды | 3,29 |
| PMAT | Зрелость процессов | 3,12 |
| SFj | Итоговая оценка фактора масштаба | 18,42 |
| E | Трудозатраты | 1,0942 |

Экспертным путем были выявлены уровни значимости трудозатрат для разрабатываемой информационной системы:

- PREC – средний. Есть некоторый опыт в продукте и платформе;

- FLEX – низкий. Допускаются некоторые компромиссы;

- RESL – средний. Риски проанализированы на 60%;

- TEAM – средний. Чаще всего коллективная работа;

- PMAT – высокий. Продукт соответствует требованиям и предназначению.

В Таблице 3.4 представлена оценка фактора трудоемкости для разрабатываемой информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов.

Таблица 3.4 – Оценка фактора трудоемкости

| Оценка фактора трудоемкости (i) | Описание | Оценка |
| --- | --- | --- |
| PERS | Квалификация персонала | 1 |
| PREX | Опыт персонала | 0,87 |
| RCPX | Сложность и надежность продукта | 1 |
| RUSE | Разработка для повторного использования | 1 |
| PDIF | Сложность платформы разработки | 1 |
| FCIL | Оборудование | 1,3 |
| CSED | Требуемое выполнение графика работ | 1 |
| EAF | Итоговое произведение множителей трудоемкости | 1,131 |
| SIZE | Объем программного продукта в тысячах строк | 3 |
| PM | Трудоемкость | 11,06 |

Экспертным путем были выявлены уровни значимости трудоемкости для разрабатываемой информационной системы:

- PERS – нормальный. Персонал обладает нормальным уровнем квалификации;

- PREX – высокий. Персонал имеет большой опыт в разработке программных продуктов;

- RCPX – нормальный. Программный продукт обладает нормальной сложностью и надежностью продукта;

- RUSE – нормальный. Уровень повторного использования является средним;

- PDIF – нормальный. Сложность и платформа разработки являются средней;

- FCIL – очень низкий. Уровень оборудования очень низкий;

- CSED – нормальный. Требуемое выполнение графика работы является средним;

- SIZE – для разработки информационной системы выделено 3 блока исходного кода.

Расчёт полной стоимости программного продукта по трудозатратам представлен в Таблице 3.5:

Таблица 3.5 – Полная стоимость программного продукта по трудозатратам

| Сотрудники (i) | Процент затрат времени на работу i-го специалиста относительно времени разработки | Трудозатраты, количество мес. PM | Средний оклад, руб. | Приведенные затраты специалистов, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование (Проектировщик) | 35% | 3,87 | 90000 | 348486,99 |
| Разработка (Разработчик) | 100% | 11,06 | 120000 | 1327569,48 |
| Тестирование (Тестировщики) | 50% | 5,53 | 60000 | 331892,37 |
| Нагрузочное тестирование (Внедрение) | 5% | 0,55 | 120000 | 66378,47 |
| Внедрение (Внедрение) | 5% | 0,55 | 120000 | 66378,47 |
| Техническая документация (Производство) | 5% | 0,55 | 60000 | 33189,24 |
| Итого полная стоимость ПО в части трудозатрат (руб.) |  |  |  | 2173895,02 |

В Таблице 3.6 приведены расчеты стоимости внедрения программного продукта.

Таблица 3.6 – Расчет стоимости внедрения программного продукта

| Статьи калькуляции | Процент расходов | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Полная стоимость ПО в части трудозатрат | - | 2 173 895,017 |
| Расходы на хозяйственные и административные нужды | 20% | 434 779,0033 |
| Премия к заработной плате | 15% | 326 084,2525 |
| Компенсация питания сотрудников | 2% | 43 477,90033 |
| Взносы на социальное страхование | 7,60% | 226 345,9491 |
| Полная стоимость внедрения ПО, в т.ч. НДС 0% (руб.) |  | 3 204 582,122 |

В Таблице 3.7 представлены затраты на закупку специального оборудования или каналов связи:

Таблица 3.7 – Затраты на закупку специального оборудования или каналов связи

| Статьи калькуляции | Стоимость оборудования и каналов связи | Количество, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер | 450000 | 1 | 450000 |
| Сетевое оборудование | 50000 | 4 | 200000 |
| Лицензии/ПО для проектирования и моделирования | 50000 | 1 | 50000 |
| Итого на закупку специального оборудования или каналов связи, руб. |  |  | 700 000 |

На рассматриваемом предприятии имеются некоторые позиции, необходимые для разработки, поэтому они не представлены в таблице.

Затраты на закупку специального оборудования или каналов связи в сумме составляют 700000 рублей, такая сумма получается из следящих позиций:

- Сервер – был выбран сервер, который в будущем будет использоваться как основной для информационной системы. Модель iRU Rock s2224p, 2U, цена сервера около 450000 рублей. [3.4]

- Сетевое оборудование представляет собой коммутаторы и маршрутизатор, которые будут использованы для тестирования, отладки и применения в информационной системе. Будет приобретен 1 маршрутизатор модели D-Link DSA-2108S/A1A. [3.5]
Также будут приобретены 3 коммутатора модели Ubiquiti USW-Pro-24. [3.6]

- Лицензии/ПО для проектирования и моделирования будут выбраны в дальнейшем.

Совокупная стоимость владения информационной системой управления проектами в рамках государственных контрактов, рассчитанная в рублях представлена в Таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Совокупная стоимость владения информационной системой

| Капитальные затраты (CAPEX) - первоначальные затраты на приобретение | 4 545 498,546 |
| --- | --- |
| Затраты на внедрение | 3 204 582,122 |
| Затраты на обучение персонала | 640 916,4244 |
| Закупка специального оборудования или каналов связи | 700 000 |
| Операционные затраты (OPEX) - эксплуатационные затраты | 2 884 123,91 |
| Затраты на обновление и модернизацию | 320 458,2122 |
| Расходы на управление системой | 640 916,4244 |
| Совокупная стоимость владения (ТСО) | 7 429 622,456 |

Совокупная стоимость владения информационной системой управления проектами (TCO) равна 7 429 622 рубля.

В следующем подразделе будет оценена конкурентоспособность программного продукта.

Оценка конкурентоспособности программного продукта

Прежде чем начать необходимо разобраться с определением конкурентоспособности. Конкурентоспособность – это характеристика продукции, которая отличает ее от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. [3.7]

В Таблице 3.9 представлены отобранные критерии и их веса, которые будут использованы в дальнейших расчетах.

Таблица 3.9 – Критерии и веса для расчета конкурентоспособности

| Наименование критерия | Вес |
| --- | --- |
| Блок 1 Экономические критерии ТСО (Total cost of ownership) | 100 |
| Капитальные затраты (CAPEX) - первоначальные затраты на приобретение |  |
| Затраты на внедрение | 50 |
| Затраты на обучение персонала | 15 |
| Закупка специального оборудования или каналов связи | 10 |
| Операционные затраты (OPEX) - эксплуатационные затраты |  |
| Затраты на обновление и модернизацию (например, продление лицензии, программное обновление) | 15 |
| Расходы на управление системой (сопровождение внешнее, сервис поддержки, безопасность, резервное копирование, исправление багов, рефакторинг, исправление кода, поддержка версий | 10 |
| БЛОК 2 Организационные критерии | 100 |
| Система скидок | 20 |
| Условия платежей и поставок | 50 |
| Сроки и условия гарантии | 29 |
| Поддержка | 1 |
| Блок 3 Функциональные возможности | 100 |
| Пригодность |  |
| • соответствие назначения целям применения ПС; | 5 |
| • соответствие требований к функциям назначению ПС; | 5 |
| • соответствие исходной информации требованиям к функциям ПС; | 5 |
| • соответствие состава и содержания выходной информации для потребителей назначению и функциям ПС; | 5 |
| • соответствие структурных характеристик комплекса программ назначению и функциям ПС | 5 |
| Корректность (правильность) |  |
| • соответствие требований к функциям ПС требованиям к информационной системе; | 2 |
| • соответствие требований к функциональным компонентам требованиям к функциям ПС; | 2 |
| • соответствие текстов программ требованиям к функциональным компонентам ПС; | 2 |
| • соответствие объектного кода исходному тексту программ функциональных компонентов ПС; | 2 |
| • степень покрытия тестами возможных маршрутов исполнения программ | 2 |
| Способность к взаимодействию (совместимости) |  |
| • с операционной системой; | 5 |
| • с аппаратной средой; | 5 |
| • с внешней средой информационной системы и пользователями; | 5 |
| • между программными компонентами; | 5 |
| • между компонентами распределенных информационных систем. | 5 |
| Защищенность |  |
| • аутентификация элементов систем обработки данных | 8 |
| • управление доступом | 8 |
| Окончание Таблицы 3.9 |  |
| • протоколирование обращений | 8 |
| • криптографическая защита | 8 |
| • превентивное реагирование | 8 |
| БЛОК 4 Блок субъективных пользовательских предпочтений | 100 |
| • возможность настройки ПП | 50 |
| • возможность работы с территориально-распределенными офисами | 25 |
| • возможность обработки документов | 24 |
| • расположение элементов интерфейса | 1 |

Далее будет проведено сравнение разрабатываемой информационной системы управления проектами и двух аналогов: Advanta [3.8] и EvaProject, [3.9] которые были рассмотрены в пункте 1.4 выпускной квалификационной работы.

В приложении А, в Таблице А.1 представлена информация, используемая для анализа конкурентоспособности.

Рассмотрим информацию о конкурентах из таблицы. Собранная информация поделена на несколько блоков. Первый блок – экономические критерии TCO. Внедрение информационной системы Advanta стоит 4 800 000 рублей. За эту цену информационная система будет развернута на серверах предприятия в защищенной локальной сети. Масштабировать систему будет удобно и дисковое хранилище не ограничено. При внедрении информационной системы EvaProject необходимо будет оплатить 2 800 000 рублей. За эту цену информационная система будет развернута локально и будет иметь те же преимущества, что и конкурент Advanta. Затраты на обучение персонала, закупка оборудования, затраты на обновление и модернизацию, а также расходы на управление системой для Advanta оценены в 3 640 000 рублей, а для EvaProject сумма равна 2 330 000 рублей.

В блоке организационные критерии конкуренты получили экспертные оценки по нескольким пунктам. Для Advanta система скидок присутствует, можно получить скидку в размере до 10%, условия платежей удобны для потребителя, гарантия предоставляется на 2 месяца, и информационная система имеет поддержку, в случае возникновения вопросов. EvaProject так же имеет систему скидок, при переходе на отечественное ПО ранее была скидка 50%, платежи удобны для потребителя, но цены формируются индивидуально по запросу, система имеет поддержку.

В Таблице 3.10 представлена оценка конкурентоспособности по функциональным возможностям.

Блок субъективных пользовательских предпочтений будет рассмотрен в общих чертах, разрабатываемая информационная система получила суммарный бал равный 2,75, Advanta получила балл равный 3,25, а EvaProject получила балл равный 2,75.

Таблица 3.10 – Оценка конкурентоспособности по функциональным возможностям

| Функциональные возможности | ГрафПлан | Advanta | EvaProject |
| --- | --- | --- | --- |
| Пригодность |  |  |  |
| соответствие назначения целям применения ПС; | 5 | 4 | 1 |
| соответствие требований к функциям назначению ПС; | 4 | 5 | 2 |
| соответствие исходной информации требованиям к функциям ПС; | 4 | 4 | 2 |
| соответствие состава и содержания выходной информации для потребителей назначению и функциям ПС; | 5 | 3 | 1 |
| соответствие структурных характеристик комплекса программ назначению и функциям ПС | 4 | 4 | 2 |
| Корректность (правильность) |  |  |  |
| соответствие требований к функциям ПС требованиям к информационной системе; | 4 | 4 | 4 |
| соответствие требований к функциональным компонентам требованиям к функциям ПС; | 4 | 3 | 1 |
| соответствие текстов программ требованиям к функциональным компонентам ПС; | 3 | 4 | 2 |
| соответствие объектного кода исходному тексту программ функциональных компонентов ПС; | 3 | 4 | 1 |
| степень покрытия тестами возможных маршрутов исполнения программ | 3 | 4 | 3 |
| Способность к взаимодействию (совместимости) |  |  |  |
| с операционной системой; | 5 | 5 | 4 |
| с аппаратной средой; | 4 | 5 | 5 |
| с внешней средой информационной системы и пользователями; | 4 | 5 | 4 |
| между программными компонентами; | 3 | 3 | 1 |
| между компонентами распределенных информационных систем. | 4 | 4 | 3 |
| Окончание Таблицы 3.10 |  |  |  |
| Защищенность |  |  |  |
| аутентификация элементов систем обработки данных | 5 | 5 | 5 |
| управление доступом | 3 | 3 | 3 |
| протоколирование обращений | 2 | 3 | 4 |
| криптографическая защита | 2 | 2 | 3 |
| превентивное реагирование | 1 | 3 | 3 |
| Индекс конкурентоспособности по функциональным возможностям | 0,93 | 1,00 | 0,77 |

Из таблицы выше видно, что разрабатываемая информационная система заняла второе место, Advanta заняла первое место, т.к. все функции, реализованные в системе имеют высокое качество, EvaProject заняла последнее место, это обусловлено тем, что не все функции, ожидаемы потребителем реализованы в системе.

В Таблице 3.11 представлены результаты балльной оценки программного обеспечения по субъективным пользовательским предпочтениям.

Таблица 3.11 – Результаты балльной оценки ПО по субъективным пользовательским предпочтениям

| Субъективные пользовательские предпочтения | ГрафПлан | Advanta | EvaProject | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| возможность настройки ПП | 2 | 4 | 3 | 50 |
| возможность работы с территориально-распределенными офисами | 4 | 3 | 3 | 25 |
| возможность обработки документов | 1 | 2 | 2 | 24 |
| Расположение элементов интерфейса | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Индекс конкурентоспособности по субъективным пользовательским предпочтениям | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Из таблицы выше видно, что все системы соответствуют субъективным пользовательским предпочтениям.

В Таблице 3.12 представлены результаты балльной оценки программного обеспечения по организационным критериям.

Таблица 3.12 Результаты балльной оценки ПО по организационным критериям

| Организационные критерии | Исследуемые Программные продукты |  |  | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГрафПлан | Advanta | EvaProject |  |
| Система скидок | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Условия платежей и поставок | 2 | 2 | 3 | 50 |
| Сроки и условия гарантии | 4 | 1 | 3 | 29 |
| Поддержка | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Индекс конкурентоспособности по организационным критериям | 0,92 | 0,54 | 1,00 |

Из таблицы выше видно, что разрабатываемая информационная система заняла второе место благодаря тому, что разрабатываемая информационная система разрабатывается для АО «НИИАА», в связи с чем организационные критерии высокие.

В Таблице 3.13 представлены результаты балльной оценки программного обеспечения по экономическим критериям.

Таблица 3.13 – Результаты балльной оценки ПО по экономическим критериям

| Элементы цены потребления | Исследуемые Программные продукты |  |  | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГрафПлан | Advanta | EvaProject |  |
| Первоначальные затраты на приобретение |  |  |  |  |
| Затраты на внедрение | 3204582 | 4800000 | 2800000 | 50 |
| Затраты на обучение персонала | 640916 | 360000 | 300000 | 15 |
| Закупка специального оборудования или каналов связи | 700000 | 2200000 | 1800000 | 10 |
| Эксплуатационные затраты |  |  |  |  |
| Затраты на обновление и модернизацию (например, продление лицензии, программное обновление) | 320458*3 | 670000 | 110000 | 15 |
| Расходы на управление системой (сопровождение внешнее, сервис поддержки, безопасность, резервное копирование, исправление багов, рефакторинг, исправление кода, поддержка версий | 640916*3 | 540000 | 5000 | 10 |
| Цена потребления | 7429622 | 8570000 | 5015000 |
| Индекс конкурентоспособности по экономическим критериям | 0,68 | 0,59 | 1,00 |

Из таблицы выше видно, что разрабатываемая информационная система заняла второе место, но EvaProject соответствует не всем функциональным требованиям. Advanta с большим разрывом заняла третье место.

В Таблице 3.14 определен итоговый рейтинг конкурентоспособности программного обеспечения, который включает в себя все ранее полученные оценки.

Таблица 3.14 – Итоговый рейтинг конкурентоспособности ПО

| Частные индексы конкурентоспособности | Исследуемые Программные продукты |  |  | Вес группы критериев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГрафПлан | Advanta | EvaProject |  |
| Индекс конкурентоспособности по функциональным возможностям | 0,93 | 1,00 | 0,77 | 40 |
| Индекс конкурентоспособности по субъективным пользовательским предпочтениям | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15 |
| Индекс конкурентоспособности по организационным критериям | 0,92 | 0,54 | 1,00 | 15 |
| Индекс конкурентоспособности по цене потребления | 0,68 | 0,59 | 1,00 | 30 |
| ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА | 0,86 | 0,81 | 0,91 | 100,00 |

На Рисунке 3.1 представлен радар конкурентоспособности, который в графическом виде представляет полученную в таблице выше информацию:

Рисунок 3.1 – Радар конкурентоспособности

Синим цветом на рисунке представлена разрабатываемая информационная система, оранжевым цветом представлена Advanta, а зеленым цветом представлена EvaProject.

Разрабатываемая информационная система не отстает от конкурентов. Стоит обратить внимание на индекс конкурентоспособности по цене потребления. Здесь видно, что Advanta с большим отрывом занимает последнее место, в то время как разрабатываемая информационная система и EvaProject находятся в лидерах.

На мой взгляд, разрабатываемая информационная система - лидер, т.к. EvaProject не удовлетворяет всем функциональным требованиям, а Advanta стоит слишком дорого. Вдобавок, рассмотрев пункт по организационным критериям, можно увидеть, что Advanta находится на последнем месте, а разрабатываемая информационная система и EvaProject находятся в лидерах. Это обусловлено тем, что разрабатываемая информационная система создается для нужд АО «НИИАА», поэтому организация получает лучшие условия, а EvaProject предоставляет комфортные условия.

Для улучшения позиций ГрафПлана можно провести ряд работ, направленных на улучшение ее рейтинга. План действий по улучшению конкурентоспособности представлен в Таблице 3.15.

Таблица 3.15 – План действий по улучшению конкурентоспособности разрабатываемой информационной системы

| Частные критерии конкурентоспособности | План действий по улучшению КП ПО |
| --- | --- |
| Индекс конкурентоспособности по функциональным возможностям | Доработка информационной системы по улучшению качества предлагаемых функций |
| Индекс конкурентоспособности по субъективным пользовательским предпочтениям | Не требуется |
| Индекс конкурентоспособности по организационным критериям | Улучшение системы поддержки и поставки |
| Индекс конкурентоспособности по цене потребления | Не требуется |

Исходя из анализа, проведенного в данном разделе можно сделать вывод, что разработка информационной системы управления проектами целесообразна.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Обоснование выбора средств разработки ИС

Обоснование выбора средств разработки клиентской части ИС

Информационная система управления проектами будет использоваться на персональных компьютерах с операционной системой Astra Linux. Исходя из этой информации, система будет разработана по принципу клиент-сервер, пользователи смогут использовать систему с помощью веб-браузера, сама система будет запущена на сервере.

Выбор языка программирования проводился из трех вариантов, а именно:

- C++ – это мощный и универсальный язык программирования, созданный как расширение языка C. [4.1] Это мощный язык с ручным управлением памятью и доступом к низкоуровневым ресурсам, что делает его уязвимым к ошибкам вроде переполнения буфера и утечек памяти. Он требует особого внимания к безопасности со стороны разработчика;

- C# – это современный, инновационный, с открытым исходным кодом, кросс-платформенный объектно-ориентированный язык программирования и один из 5 лучших языков программирования на GitHub. [4.2] Данный язык программирования безопаснее C++ за счёт сборщика мусора, строгой типизации и работы в рамках платформы .NET, но остаётся зависим от экосистемы Microsoft и менее гибок в кроссплатформенных проектах;

- Python – мультипарадигмальный высокоуровневый язык программирования общего назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим управлением памятью. [4.3] Данный язык программирования исключает опасные операции, автоматически управляет памятью и имеет библиотеки для безопасной работы с данными. Он позволяет быстро создавать устойчивые и надёжные системы.

Для разработки информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов был выбран язык Python, т.к. он обладает рядом преимуществ, не зависит от экосистемы Microsoft, и является более безопасным, чем конкуренты. Процесс принятия решения о выборе средств разработки представлен на Рисунке 4.1:

Рисунок 4.1 – Процесс принятия решения о выборе средств разработки

В качестве среды разработки была выбрана среда Microsoft VS Code, потому что она сочетает лёгкость, высокую скорость работы и широкие возможности для настройки. Она отлично подходит для работы с Python, поддерживает интеллектуальную подсветку, автодополнение, отладку и встроенный терминал.

Далее будет выбрана систему управления базами данных.

Обоснование выбора СУБД

Для данных, хранимых в информационной системе управления проектами лучше всего подходит реляционная модель, так как она позволяет структурированно хранить все необходимые данных и осуществлять их быстрый поиск. Для выбора системы управления базами данных были выбраны три варианта:

- PostgreSQL – это объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом. [4.4] Данная СУБД известна своей гибкостью и расширяемостью. Она поддерживает сложные типы данных, пользовательские функции и имеет активное сообщество, что делает её популярной среди разработчиков, особенно в веб-проектах и научной среде.

- Microsoft SQL Server – это реляционная система управления базами данных, которую применяют для работы с данными веб-приложений. [4.5] Данная СУБД отлично работает с большими объёмами данных, имеет поддержку транзакций, ролей безопасности и удобные инструменты администрирования. Она хорошо подходит для корпоративных решений, требующих надёжности и чёткого управления доступом.

- SQLite – это система управления базами данных, написанная на языке C. Она не имеет сервера и хранит созданные базы данных в пределах одного локального компьютера. [4.6] Данная СУБД идеальна для мобильных приложений, прототипов и локального хранения, но не рассчитана на многопользовательскую нагрузку или централизованное управление, в отличие от SQL Server и PostgreSQL.

В ходе анализа была выбрана MS SQL Server, так как данная СУБД отличается своей надежностью и безопасностью. Язык T-SQL является большим плюсом для быстрого получения выборки данных. Процесс принятия решения о выборе СУБД представлен на Рисунке 4.2:

Рисунок 4.2 – Процесс принятия решения о выборе СУБД

После выбора средств для разработки информационной системы управления проектами будет рассмотрено дерево функций и сценарий диалога информационной системы.

Дерево функций и сценарий диалога

Дерево функций - иерархическая модель видов деятельности предприятия, обеспечивающих достижение дерева целей. [4.7] На Рисунке 4.3 представлено дерево функций информационной системы управления проектами в рамка государственных контрактов.

Рисунок 4.3 – Дерево функций информационной системы

Информационная система управления проектами имеет основные и служебные функции.

Основные функции представляют собой набор возможностей информационной системы, обеспечивающих использование системы по ее прямому назначению. Ниже перечислены основные функции информационной системы управления проектами:

- формирование отчетов: построение отчета «Диаграмма Ганта», построение отчета «Жизненный цикл проекта», построение отчета «Срезы выполнения контрактов», построение отчета «Исполнители», построение отчета «Затраты на проект»;

- планирование и расчеты: ввод информации о проектах и этапах, расчет затрат на оплату труда, распределение трудозатрат, расчет стоимости ресурсов;

- управление проектами: создание и редактирование проекта, добавление этапов, назначение сроков выполнения, отображение статуса выполнения проекта;

- ведение информации о сотрудниках: ввод данных о ФИО, должности, отделе;

- ввод данных о заработной плате, получение данных о загруженности, назначение сотрудников на задачи, просмотр занятости сотрудников по проектам и месяцам.

Служебные функции являются вспомогательными, этот набор функций обеспечивает возможность безопасной и эффективной работы основного набора функций. Набор служебных функций представлен ниже:

- авторизация пользователей: обеспечение возможности авторизации пользователя и восстановления данных в системе;

- локальное хранение данных: хранение и передача данных в рамках защищенной локальной сети.

Сценарий диалога, отображающий алгоритм работы группы 1, в которую входят плановый отдел и тематический отдел, с информационной системой представлен на Рисунке 4.4.

Сценарий диалога, отображающий алгоритм работы группы 2, в которую входят экономический отдел и отдел формирования бюджета, с информационной системой представлен на Рисунке 4.5.

Рисунок 4.4 – Сценарий диалога для группы 1 (плановый и тематический отделы)

Рисунок 4.5 – Сценарий диалога для группы 2 (экономический отдел и отдел форм. бюджета)

Рассмотрим рисунок 4.4 для группы 1. После запуска системы пользователю необходимо пройти процедуру авторизации. Если пользователь помнит пароль, то он авторизуется в систему, иначе ему необходимо обратиться к ответственному лицу для получения дальнейших указаний. При успешной авторизации система подключается к базе данных и на экране появляется страница «Диаграмма Ганта». Пользователь выбирает проект для работы, если он уже создан, то пользователь выбирает название проекта, и он загружается, иначе пользователь создает проект, введя в систему название и нажимая на кнопку «сохранить». После выбора проекта пользователю доступно меню, в котором он может выбрать любую страницу.

Начнем с «Диаграммы Ганта», пользователь может открыть задачу для просмотра подробной информации о ней. Тут он может изменить данные о задаче, а также добавить сотрудника или ресурс, при нажатии кнопки «Сохранить» данные будут переданы в базу данных и отображены в системе. Также пользователь может создать задачу, после заполнения всех полей пользователь нажимает кнопку сохранить, и задача передается в базу данных и отображается в системе.

На странице «Ресурсы» пользователь может открыть настройки, в которых можно выбрать проект, по которому отображается информация. Также пользователь может изменить данные о ресурсе и при нажатии кнопки сохранить они будут переданы в базу данных и отображены в системе. Также пользователю доступно добавление ресурса, для этого ему необходимо заполнить поля и нажать кнопку сохранить, данные будут переданы в базу данных и отображены в информационной системе.

На странице «Сотрудники» пользователь может добавить нового сотрудника, для этого необходимо заполнить поля и нажать кнопку сохранить, данные будут сохранены в базе данных и отображены в системе. При нажатии кнопки настроек пользователь сможет выбрать проект и месяц, по которому будут отображены сотрудники и их загруженность. Также пользователь может изменить данные о сотрудниках и при нажатии кнопки сохранить они будут переданы в базу данных и отображены в информационной системе.

На странице «Отчеты» пользователь может заполнить необходимые поля, и система построит отчеты, по данным, которые ввел пользователь.

Перейдем к рисунку 4.5 для группы 2. После запуска системы пользователь должен пройти процедуру авторизации. Если он помнит свой пароль, то успешно входит в систему. В противном случае необходимо обратиться к ответственному сотруднику для получения дальнейших инструкций. После успешной авторизации происходит подключение к базе данных, и на экране отображается страница с диаграммой Ганта. Пользователь выбирает нужный проект для работы. После этого открывается меню, в котором доступны различные страницы системы.

Первой рассмотрим страницу «Диаграмма Ганта», где пользователь может открыть интересующую задачу и просмотреть подробную информацию о ней.

На странице «Ресурсы» доступен раздел настроек, позволяющий выбрать проект для получения ресурсов, затраченных в нем. Также пользователь может получить подробную информацию о любом ресурсе, нажав на него.

На вкладке «Сотрудники» при переходе в настройки пользователь может выбрать проект и месяц, по которым будут отображаться сотрудники и их уровень загруженности. При нажатии на сотрудника отображается подробная информация о нем.

На странице «Отчеты» пользователь может заполнить необходимые поля, и система построит отчеты, по данным, которые ввел пользователь.

Далее будет рассмотрена реализация базы данных информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов.

Реализация базы данных ИС

Физическая модель базы данных

Ранее была сформирована логическая модель базы данных информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов. В данном разделе будет сформирована физическая модель базы данных, построенная в Microsoft SQL Server Management Studio. Физическая модель базы данных представлена на Рисунке 4.6:

Рисунок 4.6 – Физическая модель базы данных

Физический словарь базы данных представлен в Таблице 4.1:

Таблица 4.1 – Физический словарь базы данных

| Таблица | Столбец | Физический тип данных | NULL/NOT NULL | PK, FK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Units | UnitID | int | NOT NULL | PK |
|  | UnitName | nvarchar(100) | NOT NULL |  |
| Resources | ResourceID | Int | NOT NULL | PK |
|  | ResourceName | nvarchar(100) | NOT NULL |  |
|  | Cost | float | NOT NULL |  |
|  | UnitID | int | NOT NULL | FK |
| ResourceUsage | UsageID | int | NOT NULL | PK |
|  | Quantity | float | NOT NULL |  |
|  | StageID | int | NOT NULL | FK |
|  | ResourceID | int | NOT NULL | FK |
| Projects | ProjectID | int | NOT NULL | PK |
|  | ProjectName | nvarchar(200) | NOT NULL |  |
|  | StartDate | date | NOT NULL |  |
|  | EndDate | date | NOT NULL |  |
|  | StatusID | int | NOT NULL | FK |
| ProjectStages | StageID | int | NOT NULL | PK |
|  | ProjectID | int | NOT NULL | FK |
|  | StageName | nvarchar(200) | NOT NULL |  |
|  | StageStartDate | date | NOT NULL |  |
|  | StageEndDate | date | NOT NULL |  |
|  | ActualEndDate | date | NULL |  |
|  | StatusID | int | NOT NULL | FK |
| Processes | ProcessID | int | NOT NULL | PK |
|  | StageID | int | NOT NULL | FK |
|  | ProcessName | nvarchar(255) | NOT NULL |  |
|  | ProcessStartDate | date | NOT NULL |  |
|  | ProcessEndDate | date | NOT NULL |  |
| Statuses | StatusID | int | NOT NULL | PK |
|  | StatusName | nvarchar(100) | NOT NULL |  |
| Reports | ReportID | int | NOT NULL | PK |
|  | StageID | int | NOT NULL | FK |
|  | ReportTypeID | int | NOT NULL | FK |
|  | CreationDate | date | NOT NULL |  |
|  | ReportPath | nvarchar(500) | NOT NULL |  |
| ReportTypes | ReportTypeID | int | NOT NULL | PK |
|  | ReportTypeName | nvarchar(100) | NOT NULL |  |
| Workloads | WorkloadID | int | NOT NULL | PK |
|  | StageID | int | NOT NULL | FK |
|  | HoursWorked | float | NOT NULL |  |
|  | EmployeeID | int | NOT NULL | FK |
| Окончание Таблицы 4.1 |  |  |  |  |
| Employees | EmployeeID | int | NOT NULL | PK |
|  | FullName | nvarchar(200) | NOT NULL |  |
|  | PositionID | int | NOT NULL | FK |
|  | Salary | float | NOT NULL |  |
|  | DepartmentID | int | NOT NULL | FK |
| Departments | DepartmentID | int | NOT NULL | PK |
|  | DepartmentName | nvarchar(100) | NOT NULL |  |
| Positions | PositionID | int | NOT NULL | PK |
|  | PositionName | nvarchar(100) | NOT NULL |  |

После создания физической модели базы данных будет рассмотрено создание инструкций на выборку данных и их результат.

Инструкции на выборку данных

Отчеты, которые строятся в информационной системе можно получить в системе управления базами данных, они будут в виде таблиц. Запросы на формирование отчетов были написаны на языке T-SQL.

Отчет «Исполнители» представляет собой информацию о затраченных финансах на оплату труда работников по определённому этапу проекта. Для построения отчета необходимы следующие данные: ФИО работника, должность, количество отработанных часов на этапе проекта. Код запроса представлен в Листинге 4.1, результат запроса представлен на Рисунке 4.7.

SELECT

Employees.FullName AS [ФИО],

Positions.PositionName AS [Должность],

Workloads.HoursWorked AS [Количество часов занятости],

ROUND(Employees.Salary, 2) AS [Почасовая ставка],

ROUND(Workloads.HoursWorked * (Employees.Salary), 2) AS [Затраты на оплату труда]

FROM Workloads

JOIN Employees ON Workloads.EmployeeID = Employees.EmployeeID

JOIN Positions ON Employees.PositionID = Positions.PositionID

JOIN ProjectStages ON Workloads.StageID = ProjectStages.StageID

JOIN Projects ON ProjectStages.ProjectID = Projects.ProjectID

WHERE ProjectStages.StageStartDate >= '2025-01-01'

AND ProjectStages.StageEndDate <= '2025-12-31'

AND ProjectStages.ProjectID = 100001

ORDER BY Employees.FullName, ProjectStages.StageStartDate;

Листинг 4.1 – Запрос на выборку данных для отчета «Исполнители»

Для построения отчета в запросе необходимо указать ProjectID, обозначающий ID проекта и период.

Рисунок 4.7 – Результат выборки для построения отчета «Исполнители»

Отчет «Срезы выполнения контрактов» представляет собой совокупную стоимость материальных ресурсов, затраченную на определенном этапе проекта. Для построения отчета необходима следующая информация: название ресурса, количество затраченного ресурса, стоимость ресурса. Код запроса представлен в Листинге 4.2, результат запроса представлен на Рисунке 4.8.

SELECT

Resources.ResourceName AS [Название ресурса],

ResourceUsage.Quantity AS [Количество использованных единиц],

Resources.Cost AS [Стоимость ресурса],

ROUND(ResourceUsage.Quantity * Resources.Cost, 2) AS [Затраты]

FROM ResourceUsage

JOIN Resources ON ResourceUsage.ResourceID = Resources.ResourceID

JOIN ProjectStages ON ResourceUsage.StageID = ProjectStages.StageID

JOIN Projects ON ProjectStages.ProjectID = Projects.ProjectID

WHERE ProjectStages.StageStartDate >= '2025-01-01'

AND ProjectStages.StageEndDate <= '2025-12-31'

AND ProjectStages.ProjectID = 100001

ORDER BY Resources.ResourceName, ProjectStages.StageStartDate;

Листинг 4.2 – Запрос на выборку данных для отчета «Срезы выполнения контрактов»

Для построения отчета в запросе необходимо указать ProjectID, обозначающий ID проекта и период.

Рисунок 4.8 – Результат выборки для построения отчета «Срезы выполнения контрактов»

Отчет «Фактические затраты на проект» представляет собой информацию о совокупной стоимости материальных ресурсов и затрат на оплату заработной платы сотрудников по всем проектам. Для построения отчета необходима следующая информация: сумма, потраченная на заработную плату и материальные ресурсы. В Листинге 4.3 представлен код запроса. На Рисунке 4.9 представлен результат запроса.

SELECT

ProjectStages.ProjectID AS [Проект],

ROUND(SUM(DISTINCT Workloads.HoursWorked * (Employees.Salary)), 2) AS [Заработная плата],

ROUND(SUM(DISTINCT ResourceUsage.Quantity * Resources.Cost), 2) AS [Затраты на ресурсы],

ROUND(SUM(DISTINCT Workloads.HoursWorked * (Employees.Salary)) + SUM(DISTINCT ResourceUsage.Quantity * Resources.Cost), 2) AS [Общие затраты]

FROM ProjectStages

LEFT JOIN Workloads ON ProjectStages.StageID = Workloads.StageID

LEFT JOIN Employees ON Workloads.EmployeeID = Employees.EmployeeID

LEFT JOIN ResourceUsage ON ProjectStages.StageID = ResourceUsage.StageID

LEFT JOIN Resources ON ResourceUsage.ResourceID = Resources.ResourceID

GROUP BY ProjectStages.ProjectID;

Листинг 4.3 – Запрос на выборку данных для отчета «Фактические затраты на проект»

Рисунок 4.9 – Результат выборки для построения отчета «Фактические затраты на проект»

Отчет «Жизненный цикл проекта» представляет собой информацию о статусе этапов определённого проекта. Для построения отчета необходима информация о фактическом окончании этапа проекта, названии этапа проекта и его статусе. Код запроса представлен в Листинге 4.4. Результат запроса представлен на Рисунке 4.10.

SELECT

ProjectStages.StageID AS [Этап],

ProjectStages.StageName AS [Название этапа],

ProjectStages.ActualEndDate AS [Фактическая дата окончания],

Statuses.StatusName AS [Статус этапа]

FROM ProjectStages

JOIN Statuses ON ProjectStages.StatusID = Statuses.StatusID

WHERE ProjectStages.ProjectID = 100001;

Листинг 4.4 – Запрос на выборку данных для отчета «Жизненный цикл проекта»

Для построения отчета в запросе необходимо указать ProjectID, обозначающий ID проекта.

Рисунок 4.10 – Результат выборки для построения отчета «Жизненный цикл проекта»

В следующем подразделе будет рассмотрен пользовательский интерфейс информационной системы управления проектами в рамках государственных контрактов.

Описание пользовательского интерфейса ИС

При запуске системы на экране пользователя появляется страница авторизации. В ней пользователю необходимо ввести свой логин и пароль и нажать кнопку авторизации, после чего пользователь будет переведен на страницу диаграммы Ганта. В случае, если пользователь не помнит пароль, то ему необходимо нажать кнопку «Забыли пароль?», которая отобразит телефон ответственного сотрудника. Экранная форма «Авторизация» представлена на Рисунке 4.11:

Рисунок 4.11 – Экранная форма «Авторизация»

Страница «Диаграмма Ганта» (Рисунок 4.12) является главной рабочей областью пользователя, на которой можно отслеживать статус выполнения задач, назначать на задачу ресурсы и сотрудников. Фиолетовая полоса на диаграмме – текущая дата. При нажатии на строку задачи появится всплывающее окно (Рисунок 4.15), в котором можно будет выбрать ресурсы, сотрудников, посмотреть информацию о загруженности сотрудников и посмотреть подробную информацию о задаче. При назначении сотрудника на задачу пользователю будет предоставлена вся необходимая информация о загруженности и других данных о сотруднике. Затраты на использование материальных ресурсов и сотрудников будут рассчитаны автоматически, в зависимости от нагрузки.

При нажатии в левом нижнем углу экрана кнопки «Выбор проекта» появится всплывающее окно (Рисунок 4.13), в котором в выпадающем списке можно будет выбрать проект, который будет загружен и отображен на экране. При нажатии в том же всплывающем окне кнопки «Создать» будет открыто второе всплывающее окно (Рисунок 4.14), в котором пользователь сможет ввести название проекта и нажать кнопку создать, будет открыт пустой проект. При нажатии кнопки «Экспорт» появится документ «План-график» (Рисунок 4.21).

Рисунок 4.12 – Экранная форма «Диаграмма Ганта»

Рисунок 4.13 – Всплывающее окно «Выбор проекта»

Рисунок 4.14 – Всплывающее окно «Создание проекта»

Рисунок 4.15 – Всплывающее окно «Подробная информация о задаче»

На Рисунке выше представлено всплывающее окно подробной информации о задаче. В левой части экрана представлена детальная информация о задаче. В правой части экрана представлена информация о сотрудниках и ресурсах, назначенных на задачу. При нажатии кнопки «Добавить» в окне «Сотрудники» появится второе всплывающее окно (Рисунок 4.16), в котором можно назначить сотрудника на задачу. При нажатии кнопки «Добавить» в окне «Ресурсы» будет отображено всплывающее окно (Рисунок 4.17, 4.18), в котором можно назначить материальный ресурс на задачу.

Рисунок 4.16 – Всплывающее окно «Добавить сотрудника»

На рисунке выше, в левой части экрана представлена информация о задаче, в правой части экрана можно выбрать сотрудника, которого пользователь собирается назначить на задачу. После выбора сотрудника будет отображена информация о должности, ставке и отделе сотрудника. В правом верхнем углу представлена информация о загруженности сотрудника. Загруженность отображается по этапам проекта, в данном случае сотрудник был назначен только на один этап в другом проекте, его загруженность составляет 13%, соответственно у сотрудника остается 87% свободного времени в диапазоне рассматриваемой задачи. Пользователь решил назначить его на 208 часов работы над рассматриваемой задачей. Часы работы были умножены информационной системой на ставку сотрудника и получено «Итого», которое отображает затраты на оплату работы сотрудника над рассматриваемой задачей. При нажатии кнопки «Добавить» сотрудник будет назначен на задачу. При нажатии кнопки «Сохранить» всплывающее окно будет закрыто, а информация сохранена в базе данных.

Рисунок 4.17 – Всплывающее окно «Добавить ресурс» с выпадающим меню

Рисунок 4.18 – Всплывающее окно «Добавить ресурс»

На рисунке 4.17 представлено выпадающее меню при заполнении полей, на рисунке 4.18 уже выбран ресурс, в левой и центральной части экрана представлена информация о задаче. В правой части экрана представлено всплывающее окно, в котором пользователь может добавить материальный ресурс на задачу. Пользователь вводит наименование ресурса, количество единиц ресурса, используемого на задаче, а система автоматически получает и базы данных цену за единицу ресурса, умножает ее на количество единиц и получает поле «Итого». При нажатии кнопки «Добавить» ресурс будет назначен на задачу и сохранен в базе данных. При нажатии кнопки «Сохранить» информация будет сохранена в базе данных и окно будет закрыто.

Рассмотрим страницу «Сотрудники», представленную на Рисунке 4.19. На странице представлена информацию о сотрудниках АО «НИИАА», их ставку, ФИО, должность, отдел и загруженность. Изначально на странице показана информация о загруженности сотрудников по всем месяцам и проектам. При нажатии кнопки «Настройки» (Рисунок 4.19 действие «1») в правом верхнем углу экрана, появится всплывающее окно, в котором пользователь сможет выбрать конкретный месяц и проект, по которым будут отображены данные.

Рисунок 4.19 – Экранная форма «Сотрудники»

При нажатии кнопки «Добавить сотрудника» (Рисунок 4.19 действие «2») появится всплывающее окно, в котором пользователь сможет добавить нового сотрудника.

Рассмотрим страницу «Ресурсы», представленную на Рисунке 4.20. На данной странице представлена информация о всех ресурсах, которые используются на определенном проекте.

При нажатии кнопки настройки будет открыто всплывающее окно (Рисунок 4.20 действие «1»), в котором пользователь может выбрать проект для отображения ресурсов, на данной экранной форме представлены ресурсы по всем проектам.

При нажатии на строку ресурса в правом боковом меню будет показана информация об этом ресурсе, пользователь имеет возможность редактировать информацию. В правом нижнем углу экрана представлена таблица, которая отображает информацию о задачах, которые используют выбранный ресурс.

При нажатии кнопки «Добавить ресурс», в правом верхнем углу экрана, будет открыто всплывающее окно (Рисунок 4.20 действие «2»), в котором пользователь сможет добавить новый ресурс в базу данных. Чтобы добавить новый ресурс пользователю необходимо заполнить все поля, а именно название ресурса, мера его измерения, цена за единицу ресурса в рублях и нажать кнопку сохранить. Вся заполненная информация будет сохранена в базе данных и отображена в системе.

Рисунок 4.20 – Экранная форма «Ресурсы»

Рассмотрим страницу «Отчёты», представленную на Рисунке 4.21. На данной странице пользователь может выбрать проект в левом верхнем углу экрана, заполнить период за который необходимо построить отчет, и нажать кнопку «Сохранить». После этого информационная система управления проектами построит четыре отчета.

Отчет «Жизненный цикл проекта» позволяет быстро получить информацию о стадии на которой находится проект, длительность этапов проекта, месяц их завершения. В рассматриваемом примере, представлен проект, состоящий из трех этапов: «Анализ требований», «Проектирование», «Разработка и тестирование». Первые два этапа имеют длительность 46 дней, а последний этап имеет длительность 274 дня. Первый этап длится с января 2025 по февраль 2025, второй этап с февраля 2025 по апрель 2025, последний этап длится с апреля 2025 по декабрь 2025. В данный момент проект находится на середине этапа «Разработка и тестирование», о чем говорит фиолетовая полоса на квадрате этапа.

Отчет «Срезы выполнения контрактов» позволяет пользователю получить информацию о затраченных материальных ресурсах на определённый проект. Информация представлена в виде круговой диаграммы, справа от нее представлена легенда, при наведении на сегмент круговой диаграммы пользователь может увидеть сумму за использованный ресурс, снизу представлена сумма за использованные ресурсы. В рассматриваемом примере использованы 8 ресурсов, каждый цвет в круговой диаграмме отображает свой ресурс. Диаграмма строится по затраченным финансам на определённый ресурс, в данном случае на сервер было израсходовано больше всего средств. Затраты на ресурсы в размере 228 225 рублей являются суммой затрат на определенную позицию.

Отчет «Фактические затраты на проект» отображает суммарную стоимость затрат на материальные ресурсы и зарплаты сотрудников в момент построения отчета. В рассматриваемом примере затраты на ресурсы составили 228 225 рублей, на зарплаты сотрудников 113 193,75 рублей, что в сумме равно 341 418,75 рублей.

Отчет «Исполнители» представляет информацию о затратах на заработные платы, внизу отчета представлена общая сумма затрат. В рассматриваемом примере представлено 6 сотрудников. В первом столбце представлены данные о ФИО сотрудника, его должности, часах его работы, или же трудозатратах, а также затратах на оплату работы сотрудника в рублях. Затраты в рублях формируются как количество отработанных часов, умноженных на почасовую ставку. Например, в первой строке представлен сотрудник Данилов Алексей Юрьевич, который работает на должности логист, с 01.01.2025 по 31.12.2025 на проекте «Разработка ПО для АСУ» он отработал 31 час, за это ему было оплачено 15 306,25 рублей.

Рисунок 4.21 – Экранная форма «Отчёты»

На Рисунке 4.22 представлена печатная форма документа «План-график»:

Рисунок 4.22 – Печатная форма документа «План-график»

Далее будет рассмотрена информационная безопасность ИС управления проектами.

Описание информационной безопасности ИС

Информационная система управления проектами получает и обрабатывает информацию о контрактах, об организации и сотрудниках. В связи с этим необходимо защитить информацию, хранящуюся в ней от утечек.

Авторизация в систему происходит при помощи логина и пароля, которые пользователь вводит на самой первой странице. Для защиты данной информации будет использован криптографический алгоритм PBKDF2 , используемый для безопасного преобразования данных в хеш. [4.8]

Для обеспечения сохранности важной информацию и ее дальнейшего восстановления в случае её потери или повреждения будет реализовано резервное копирование базы данных. В Таблице 4.2 представлены ожидаемые характеристики объекта резервного копирования.

Таблица 4.2 – Ожидаемые характеристики объекта резервного копирования

| Характеристика | Ожидаемое значение |
| --- | --- |
| Размер базы данных | 104 МБ |
| Совокупная скорость резервного копирования базы данных | 40 МБ/с |
| Совокупная скорость восстановления базы данных | 100 МБ/с |
| Средний уровень изменения базы данных за рабочее время (под нагрузкой) | 6 МБ/день |
| Средняя доля изменения БД за рабочее время по отношению к общему размеру | 5,77% |
| Рабочее время (пн-пт) | 09:00 – 18:00 |

Учитывая ожидаемые характеристики объекта резервного копирования план резервного копирования представлен в Таблице 4.3.

Таблица 4.3 – План резервного копирования

| День недели | Время | Действие | Периодичность | База данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пн-Пт | 10:00-18:00 | Копия журнала транзакций | Каждый час | GRAF_PLAN |
| Пн-Пт | 22:00 | Дифференциальная копия | 1 раз в день | GRAF_PLAN |
| Суббота | 23:00 | Полная копия | 1 раз в неделю | GRAF_PLAN |
| Суббота | 21:00 | Полная копия | 1 раз в неделю | msdb |
| Суббота | 21:30 | Полная копия | 1 раз в неделю | master |

В Листинге 4.5 представлен SQL-запрос на создание резервной копии журнала транзакций.

DECLARE @backupLog varchar(200)

SET @backupLog = 'D:\Документы\db\GRAF_Plan_Log_' +

REPLACE(CONVERT(nvarchar(20), GETDATE(), 120), ':', '-') + '.trn'

BACKUP LOG Graf_Plan

TO DISK = @backupLog

WITH NAME = 'Graf_Plan - Log', STATS = 5;

Листинг 4.5 – SQL-запрос на создание резервной копии журнала транзакций

В Листинге 4.6 представлен SQL-запрос на создание дифференциальной копии базы данных.

DECLARE @backupLocationDiff varchar(200)

SET @backupLocationDiff = 'D:\db\GRAF_Plan_Diff_' +

REPLACE(CONVERT(nvarchar(20), GETDATE(), 120), ':', '-') +'.bak'

BACKUP DATABASE diplom

TO DISK = @backupLocationDiff

WITH DIFFERENTIAL, NAME = 'Graf_Plan - Diff', STATS = 5;

Листинг 4.6 – SQL-запрос на создание дифференциальной копии базы данных

В Листинге 4.7 представлен SQL-запрос на создание полной копии базы данных.

DECLARE @backupFull varchar(200)

SET @backupFull = 'D:\Документы\db\GRAF_Plan_Full_' +

REPLACE(CONVERT(nvarchar(20), GETDATE(), 120), ':', '-') + '.bak'

BACKUP DATABASE Graf_Plan

TO DISK = @backupFull

WITH NAME = 'Graf_Plan - Full', STATS = 5;

Листинг 4.7 – SQL-запрос на создание полной копии базы данных

В информационной системе управления проектами будут использованы роли пользователей. Группа 1 – все пользователи тематического и планового отдела, группа 2 – все пользователи экономического отдела и отдела формирования бюджета. Роли в информационной системе будут названы GROUP 1 и GROUP 2, также предусмотрена роль администратора базы данных, обладающего полным доступом ко всей базе данных. В Таблице 4.4 представлена информация о группах пользователей и правах к объектам базы данных.

Таблица 4.4 – Группы и их права доступа

| Объект базы данных | Группа 1 (плановый и тематический отделы) | Группа 2 (экономический отдел и отдел форм. бюджета) |
| --- | --- | --- |
| Projects | Вставка, изменение, запрос | Запрос |
| Statuses | Нет | Нет |
| Reports | Запрос | Запрос |
| ProjectStages | Вставка, изменение, запрос | Запрос |
| ResourceUsage | Вставка, изменение, запрос | Запрос |
| Resources | Вставка, изменение, запрос | Нет |
| Units | Вставка, изменение, запрос | Нет |
| ReportTypes | Нет | Нет |
| Workloads | Вставка, изменение, запрос, удаление | Запрос |
| Processes | Вставка, изменение, запрос, удаление | Запрос |
| Employees | Вставка, изменение, запрос | Запрос |
| Departments | Нет | Нет |
| Positions | Нет | Нет |

В Листинге 4.8 представлен скрипт на языке T-SQL для создания ролей и присвоения им рассмотренных прав доступа к объектам базы данных.

-- Создание ролей

CREATE ROLE Group1;

CREATE ROLE Group2;

CREATE ROLE DB_Admin;

-- Назначение прав

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Projects TO Group1;

GRANT SELECT ON Projects TO Group2;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Projects TO DB_Admin;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Statuses TO DB_Admin;

GRANT SELECT ON Reports TO Group1;

GRANT SELECT ON Reports TO Group2;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Reports TO DB_Admin;

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON ProjectStages TO Group1;

GRANT SELECT ON ProjectStages TO Group2;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON ProjectStages TO DB_Admin;

Листинг 4.8 – Создание ролей и присвоение прав доступа

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON ResourceUsage TO Group1;

GRANT SELECT ON ResourceUsage TO Group2;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON ResourceUsage TO DB_Admin;

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Resources TO Group1;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Resources TO DB_Admin;

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Units TO Group1;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Units TO DB_Admin;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON ReportTypes TO DB_Admin;

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE ON Workloads TO Group1;

GRANT SELECT ON Workloads TO Group2;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Workloads TO DB_Admin;

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE ON Processes TO Group1;

GRANT SELECT ON Processes TO Group2;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Processes TO DB_Admin;

GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Employees TO Group1;

GRANT SELECT ON Employees TO Group2;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Employees TO DB_Admin;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Departments TO DB_Admin;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, REFERENCES, DELETE ON Positions TO DB_Admin;

Окончание Листинга 4.8

Данные методы защиты повысят безопасность и надежность информационной системы управления проектами.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выполнены все поставленные задачи.

В исследовательском разделе была дана характеристика предметной области и описана существующая технология выполнения бизнес-процесса управление проектами в рамках государственных контрактов, сформированы функциональные и нефункциональные требования для проектируемой информационной системы и проведен анализ существующих разработок.

В аналитическом разделе была описана новая технология выполнения бизнес-процесса управление проектами в рамках государственных контрактов, описано информационное, математическое и техническое обеспечение информационной системы.

В экономическом разделе была проведена оценка готовности разрабатываемой информационной системы к коммерциализации, рассчитана совокупная стоимость владения информационной системой и оценена конкурентоспособность проектируемой информационной системы.

В технологическом разделе обоснован выбор средств разработки, описано дерево функций и сценарий диалога проектируемой информационной системы, реализована база данных, описан пользовательский интерфейс и описано обеспечение информационной безопасности.

В связи с этим можно считать, что цель, поставленная в рамках выпускной квалификационной работы полностью достигнута.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 История / [Электронный ресурс] // НИИАА : [сайт]. — URL: https://niiaa.ru/about/history/index.htm (дата обращения: 10.11.2024).

1.2 Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина / [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Научно-исследовательский\_институт\_автоматической\_аппаратуры\_имени\_академика\_В.\_С.\_Семенихина (дата обращения: 12.11.2024).

1.3 Оборот софтверной индустрии в России резко увеличится к концу 2024 г. / [Электронный ресурс] // Rambler Финансы : [сайт]. — URL: https://finance.rambler.ru/business/53558919-oborot-softvernoy-industrii-v-rossii-rezko-uvelichitsya-k-kontsu-2024-g (дата обращения: 12.01.2025).

1.4 Рынок безопасной разработки ПО вырастет вдвое / [Электронный ресурс] // Rambler Финансы : [сайт]. — URL: https://finance.rambler.ru/money/53508856-rynok-bezopasnoy-razrabotki-po-vyrastet-vdvoe (дата обращения: 12.01.2025).

1.5 Зубрицкий А. А. Управление проектами: рабочая тетрадь. — М.: \[б. и.], \[год не указан].

1.6 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем: термины и определения: ГОСТ Р 53195.1–2008. — Введ. 2009-01-01. — М.: Стандартинформ, 2008. — Ст. 3.11.

1.7 Экономическая безопасность / [Электронный ресурс] // RT Solar : [сайт]. — URL: https://rt-solar.ru/services/jsoc/blog/3964/ (дата обращения: 14.01.2025).

1.8 Сергеев А. Ю., Сергеева И. А. Финансовая безопасность: учебно-методическое пособие / [Электронный ресурс]. — Пенза: ПГУ, 2020. — URL: https://elib.pnzgu.ru/files/eb/Dynkpq9kHEeh.pdf (дата обращения: 14.01.2025).

1.9 Политика информационной безопасности: внутренний документ АО «НИИАА». — М., 2025.

1.10 Инженерно-техническая безопасность / [Электронный ресурс] // ЭнергоБеларусь : [сайт]. — URL: https://energobelarus.by/terminology/okhrana\_truda\_v\_elektroenergetike/inzhenerno\_tekhnicheskaya\_bezopasnost/ (дата обращения: 14.01.2025).

1.11 Физическая безопасность / [Электронный ресурс] // Инфоурок : [сайт]. — URL: https://infourok.ru/statya-na-temu-fizicheskaya-bezopasnost-6706410.html (дата обращения: 14.01.2025).

1.12 Информационная безопасность организаций / [Электронный ресурс] // Институт управления проектами и результатами : [сайт]. — URL: https://www.iupr.ru/\_files/ugd/b06fdc\_92c7f3917ee54a2b8eb2fa401d5c13d7.pdf (дата обращения: 14.01.2025).

1.13 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ / [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [сайт]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW\_61801 (дата обращения: 14.01.2025).

1.14 Microsoft Project / [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft\_Project (дата обращения: 14.01.2025).

1.15 Redmine / [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Redmine (дата обращения: 14.01.2025).

1.16 Yandex Tracker / [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Yandex\_Tracker (дата обращения: 14.01.2025).

1.17 Документация по Yandex Tracker / [Электронный ресурс] // Yandex.Tracker : [сайт]. — URL: https://yandex.ru/support/tracker/ru/ (дата обращения: 14.01.2025).

1.18 Advanta – система управления проектами / [Электронный ресурс] // Advanta Group : [сайт]. — URL: https://www.advanta-group.ru/ (дата обращения: 22.04.2025).

1.19 EvaProject – управление проектами / [Электронный ресурс] // OnReport : [сайт]. — URL: https://onreport.ru/catalog/evaproject/ (дата обращения: 22.04.2025).

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 База данных / [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/База\_данных (дата обращения: 25.02.2025).

2.2 Классификация / [Электронный ресурс] // Гуманитарный портал : [сайт]. — URL: https://gtmarket.ru/concepts/6879 (дата обращения: 27.02.2025).

2.3 Нормативно-справочная информация: что это, какие задачи решает / [Электронный ресурс] // Генератор продаж : [сайт]. — URL: https://sales-generator.ru/blog/normativno-spravochnaya-informatsiya (дата обращения: 03.03.2025).

2.4 Классификация информации по разным признакам / [Электронный ресурс] // СтудИзба : [сайт]. — URL: https://studizba.com/lectures/informatika-i-programmirovanie/informacionnye-sistemy/3881-klassifikaciya-informacii-po-raznym-priznakam.html (дата обращения: 03.03.2025).

2.5 Figma / [Электронный ресурс] // Figma : [сайт]. — URL: https://www.figma.com (дата обращения: 03.03.2025).

2.6 Виды обеспечения информационных систем / [Электронный ресурс] // LibQ : [сайт]. — URL: https://libq.ru/articles/informatsionnyie-sistemyi-i-tehnologii/vidy-obespecheniya-informaczionnyx-sistem (дата обращения: 14.04.2025).

2.7 Draw.io / [Электронный ресурс] // Draw.io : [сайт]. — URL: https://www.drawio.com (дата обращения: 14.04.2025).

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Совокупная стоимость владения системой /  [Электронный ресурс] // Interface.ru : [сайт]. — URL: https://www.interface.ru/home.asp?artId=2200 (дата обращения: 22.04.2025).

3.2 Как рассчитать стоимость ИТ-инфраструктуры предприятия? /  [Электронный ресурс] // Cortel : [сайт]. — URL: https://blog.cortel.cloud/2022/03/28/kak-rasschitat-stoimost-it-infrastruktury-predpriyatiya/ (дата обращения: 22.04.2025).

3.3 COCOMO II /  [Электронный ресурс] // COCOMO Family of Software Cost Estimation Models : [сайт]. — URL: https://www.cocomomodels.com/cocomo-ii/ (дата обращения: 22.04.2025).

3.4 Характеристики Сервер iRU Rock s2224p /  [Электронный ресурс] // СИТИЛИНК : [сайт]. — URL: https://www.citilink.ru/product/server-iru-rock-s2224p-2x6126-4x32gb-aoc-s3008l-l8e-1x920w-w-o-os-2079-2079104/properties/ (дата обращения: 22.04.2025).

3.5 D-Link DSA-2108S/A1A /  [Электронный ресурс] // Я.Маркет : [сайт]. — URL: https://clck.ru/3MGGk5 (дата обращения: 22.04.2025).

3.6 Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-24 /  [Электронный ресурс] // Я.Маркет : [сайт]. — URL: https://clck.ru/3MGGpR (дата обращения: 22.04.2025).

3.7 Анализ качества продукции и ее конкурентоспособности /  [Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека : [сайт]. — URL: https://monographies.ru/ru/book/section?id=5076&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 23.04.2025).

3.8 Advanta – система управления проектами / [Электронный ресурс] // Advanta Group : [сайт]. — URL: https://www.advanta-group.ru/ (дата обращения: 22.04.2025).

3.9 Система управления предприятием EvaProject /  [Электронный ресурс] // Carbon Soft : [сайт]. — URL: https://www.carbonsoft.ru/products/eva-project/ (дата обращения: 22.04.2025).

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Язык программирования C++ для «чайников»: простое руководство для новичков в программировании // KEDU URL: https://kedu.ru/presscenter/articles/info-prog-yazyk-programmirovaniya-c-dlya-chaynikov-prostoerukovodstvo-dlya-novichkov-v-programmirovanii/ (дата обращения: 10.05.2025).

4.2 C# Современный инновационный язык программирования с открытым исходным кодом для создания любых ваших приложений. // Microsoft URL: https://dotnet.microsoft.com/ru-ru/languages/csharp (дата обращения: 10.05.2025).

4.3 Python // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Python (дата обращения: 10.05.2025).

4.4 PostgreSQL // SkillFactory URL: https://blog.skillfactory.ru/glossary/ postgresql/ (дата обращения: 10.05.2025).

4.5 MS SQL // WORKSPACE URL: https://workspace.ru/tools/database/mssql/ (дата обращения: 10.05.2025).

4.6 Что такое база данных SQLite и для чего она нужна // рег.ру URL: https://www.reg.ru/blog/chto-takoe-baza-dannyh-sqlite-i-kak-s-nej-rabotat/ (дата обращения: 10.05.2025).

4.7 Дерево функций // ИРМ URL: https://www.mdi.ru/glossary/literas/dru/derevo-funkczij (дата обращения: 10.05.2025).

4.8 Надлежащее хэширование паролей // SecurityLab.ru URL: https://www.securitylab.ru/analytics/427930.php (дата обращения: 11.05.2025).

- ПРИЛОЖЕНИЕ А – Анализ конкурентоспособности

В Таблице А.1 представлена информация, используемая для анализа конкурентоспособности.

Таблица А.1 – Информация для анализа конкурентоспособности

| № | Критерии | Программные продукты (экспертная оценка) |  |  | Программные продукты (нормируемая оценка) |  |  | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГрафПлан | ADVANTA | EvaProject | ГрафПлан | ADVANTA | EvaProject |  |
|  | БЛОК 1 Экономические критерии ТСО (Total cost of ownership) |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Капитальные затраты (CAPEX) - первоначальные затраты на приобретение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затраты на внедрение | 3204 582,12 | 4800 000,00 | 2800 000,00 | 4 | 1 | 5 | 50 |
| 2 | Затраты на обучение персонала | 640 916,42 | 360 000,00 | 300 000,00 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | Закупка специального оборудования или каналов связи | 700 000,00 | 2 200 000,00 | 1 800 000,00 | 5 | 1 | 2 | 10 |
|  | Операционные затраты (OPEX) - эксплуатационные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Затраты на обновление и модернизацию (например, продление лицензии, программное обновление) | 320 458,21 | 670000 | 110 000,00 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 5 | Расходы на управление системой (сопровождение внешнее, сервис поддержки, безопасность, резервное копирование, исправление багов, рефакторинг, исправление кода, поддержка версий) | 640 916,42 | 540 000,00 | 120 000,00 | 1 | 2 | 5 | 10 |
|  | БЛОК 2 Организационные критерии |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 6 | Система скидок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 7 | Условия платежей и поставок | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 50 |
| 8 | Сроки и условия гарантии | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 30 |
| 9 | Поддержка | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
|  | БЛОК 3 Функциональные возможности |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Пригодность |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | соответствие назначения целям применения ПС | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | соответствие требований к функциям назначению ПС | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 12 | соответствие исходной информации требованиям к функциям ПС | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 13 | соответствие состава и содержания выходной информации для потребителей назначению и функциям ПС | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | соответствие структурных характеристик комплекса программ назначению и функциям ПС | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
|  | Корректность (правильность) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | соответствие требований к функциям ПС требованиям к информационной системе | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 16 | соответствие требований к функциональным компонентам требованиям к функциям ПС | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | соответствие текстов программ требованиям к функциональным компонентам ПС | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | соответствие объектного кода исходному тексту программ функциональных компонентов ПС | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | степень покрытия тестами возможных маршрутов исполнения программ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|  | Способность к взаимодействию (совместимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | с операционной системой | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 21 | с аппаратной средой | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | с внешней средой информационной системы и пользователями | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 23 | между программными компонентами | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | между компонентами распределенных информационных систем. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
|  | Защищенность |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | аутентификация элементов систем обработки данных | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 27 | управление доступом | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 28 | протоколирование обращений | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 29 | криптографическая защита | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 30 | превентивное реагирование | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | БЛОК 4 Блок субъективных пользовательских предпочтений |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 31 | возможность настройки ПП | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 50 |
| 32 | возможность работы с территориально-распределенными офисами | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| 33 | возможность обработки документов | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 34 | расположение элементов интерфейса | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Дополнительные виды деятельности

Ниже представлены все дополнительные виды деятельности АО «НИИАА» в соответствии с перечнем ОКВЭД:

- 26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления;

- 27.90 Производство прочего электрического оборудования;

- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования;

- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;

- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами;

- 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров;

- 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;

- 46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;

- 46.61 Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;

- 46.62 Торговля оптовая станками;

- 46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием;

- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;

- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

- 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

- 50.30 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта;

- 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

- 55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

- 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;

- 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

- 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- 69.10 Деятельность в области права;

- 70.10 Деятельность головных офисов;

- 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

- 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

- 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;

- 71.12.53 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;

- 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;

- 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

- 72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

- 77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;

- 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных;

- 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности;

- 80.30 Деятельность по расследованию;

- 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

- 84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;

- 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации;

- 85.42 Образование профессиональное дополнительное;

- 86.10 Деятельность больничных организаций;

- 93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая;

- 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная;